НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

УПРAВA ЈП ЕПС

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ

НА ПЕРИОД ДО ГОДИНУ ДАНА

ЈАВНА НАБАВКА JN/1000/0575/2016

(број 12.01.84130/10-17 од 09.10.2017. године)

*Београд, Октобар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку:

Имплементација система за пословну аналитику и извештавање

1.

У конкурсној документацији на страни 17/67, у Обрасцу понуде, врши се измена у делу рок извршења услуге, и то за радни пакет 2., тако да измењен текст сада гласи:

**Радни пакет 2.-** у року од максимално 180 (словима: стоосамдесет) дана дана ступања појединачног Уговора на снагу.

2.

У конкурсној документацији на страни 30/67, у Моделу Оквирног споразума, врши се измена члана 10. и то у делу који се односи на радни пакет 2., тако да измењен текст сада гласи:

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

**Члан 10.**

Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши, а која подразумева 4 (словима:четири) радна пакета, у следећим роковима:

**Радни пакет 1.-** у року од максимално 30 (словима:тридесет) дана од дана ступања појединачног Уговора.

**Радни пакет 2.-** у року од максимално **180 (словима: стоосамдесет) дана** дана ступања појединачног Уговора на снагу.

**Радни пакет 3**.-у року од максимално 210 (словима:двестотинедесет) дана од дана ступања појединачног Уговора на снагу.

**Радни пакет 4.-** року од максимално 240 (словима:двестотинечетрдесет) дана од дана ступања појединачног Уговора на снагу.

3.

У конкурсној документацији на страни 40/67, у Моделу Уговора, врши се измена члана 10. и то у делу који се односи на радни пакет 2., тако да измењен текст сада гласи:

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

**Члан 10.**

Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши, а која подразумева 4 (словима:четири) радна пакета, у следећим роковима:

**Радни пакет 1.-** у року од максимално 30 (словима:тридесет) дана од дана ступања појединачног Уговора.

**Радни пакет 2.-** у року од максимално 180 (словима: стоосамдесет) дана дана ступања појединачног Уговора на снагу.

**Радни пакет 3**.-у року од максимално 210 (словима:двестотинедесет) дана од дана ступања појединачног Уговора на снагу.

**Радни пакет 4.-** року од максимално 240 (словима:двестотинечетрдесет) дана од дана ступања појединачног Уговора на снагу.

4.

У конкурсној документацији на 8/67, брише се додатни услов под тачком 2. који гласи:

* Понуђач мора да поседује сертификат за експертизу у раду са SAP Business Intelligence with SAP NetWeaver.

У конкурсној документацији на страни 10/67, брише се доказ под тачком 2. који гласи:

1. **Докази неопходног пословног капацитета:**

* Фотокопија сертификата за експертизу у раду са SAP Business Intelligence with SAP NetWeaver.

5.

У конкурсној документацији на страни 8/67, врши се измена текста додатног услова у погледу кадровског капацитета, тако да измењен текст сада гласи:

1. располаже довољним кадровским капацитетом:

Понуђач мора да има најмање 50 (словима:петдесет) запослених, односно на други начин радно ангажованих лица (сходно члану 197.-202. Закона о Раду) са факултетским образовањем, од којих најмање 3 (троје) сертификованих експерта за рад са:

- 1 (словима:један) сертификовани експерт за понуђено решење,

- 1 (словима:један) сертификовани експерт за постојеће dashboard-ing решење (ARIS MashZone) и

-1 (словима:један) сертификовани експерт за SAP Business Intelligence with SAP NetWeaver.

Сертификати оспособљености морају бити издати од стране произвођача решења или овлашћеног представника произвођача за Републику Србију.

6.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви