ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку радова бр. ЈН/1000/0538/2017

Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/1000/0538/2017

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.206643/ 2-18 од 27.04.2018. године)

Београд, април 2018.године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем текстуЗакон),члана2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.615575/2-17 од 23.12.2017.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.615575/2-17 од 23.12.2017.год. припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку радова бр.ЈН 1000/0538/2017

# Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу уговора |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци(1-7) и прилози ( 1 - 4) |
| 8. | Модел уговора |
| 9. | Прилог: Шематски приказ столарије |

Укупан број страна документације: 83

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Радови: Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Александар Поповић e-mail: popovic.aleksandar@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу

Назив из општег речника набавке: Грађевински радови

Ознака из општег речника набавке: 45000000-7

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (врста опис и количина радова)

Општи технички услови

Све одредбе ових техничких услова сматрају се саставним делом описа сваке позиције. Предвиђене радове извести у целости према опису појединих ставки описа, за поједине групе радова, техничком опису и другом. Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе за њено формирање, као и све зависне трошкове и то:

- Материјал

Под материјалом подразумева се набавна главног, помоћног, везног материјала и слично, заједно са трошковима спољног и унутрашњег транспорта, које су на страни понуђача, са свим потребним пратећим трошковима, утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребном манипулацијом, давањем потребних узорака на испитивање итд.

Атести који се достављају (уз понуду) за камен који се нуди морају садржати минеролошко-петрографска испитивања, испитивања отпорности на мраз (SRPS B.B8.001, SRPS B.B8.002),  испитивања чврстоће при савијању не смеју бити старији од шест месеци који претходе позиву за подношење понуда и морају бити издати од стране акредитоване лабораторије (у складу са LAB 01-11-1). Лабораторија мора бити акредитована за испитивања према следећим методама: SRPS B.B8.001, SRPS B.B8.002, SRPS EN 12407 и SRPS EN 12372

Захтеви у погледу квалитета камена:

- Не смеју бити присутне пукотине, поре, нити знакова површинског распадања и алтерације као ни мафичних нагомилавања.

- Не сме садржати минерале који у контакту са кисеоником могу оксидирати и створити флеке,

- Порозност не сме бити већа од 2%

- Упијање воде не сме бити веће од 0.4%

- Камен мора бити постојан на мраз као и на дејство Na2SO4

- Чврстоћа мора бити минимално просечно 10 MPa

- Рад

Обухвата сав главни и помоћни рад свих потребних операција било које позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав рад око заштите изведених кострукција од штетних утицаја за време грађења.

- Остали трошкови и дажбине

На јединичну цену радне снаге извођач радова зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената као и сопственим особеним начином привређивања извођача радова (разни порези, камате, такса, осигурање, зарада, основна средства, плате итд).

Поред тога фактором понуђач обухвата следеће радове који му се неће посебно плаћати било као предрачунске ставке или накнадни рад и то:

- све хигијенско техничке заштитне мере за личну заштиту радника и заштиту на објекту и околине као ограде, мостови, надстрешнице, разни помоћни и санитарни објекти и др., - заштите постојећег зеленила на градилишту,

- трошкове рада механизације или најамнине позајмљене механизације, ако није из сопственог погона,

- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом смећа, шута и отпадака.

- уређење простора око објекта које је коришћено за градилиште, без остатака материјала, отпадака,

- обезбеђење услова за ускпадиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера,

Напомена: свака позиција у спецификацији поред рада, подразумева испоруку и уградњу наведеног материјала, тако да је овај податак потребно узети у обзир приликом сачињавања понуде. У спецификацији код одређених позиција наведен је произвођач/марка или тип у циљу прецизирања техничких карактеристика. Понуђени материјал може бити захтеваног типа или одговарајућег који испуњава све захтеване карактеристике. Понуђач има могућност визуелног прегледа локације пре подношења понуде (Прилог 4).

| I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊА ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ OБЈЕКТА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ЕД "ЕЛЕКРОМОРАВА" У ПОЖАРЕВЦУ - I ФАЗА |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАЗИВ | Јед.мере | количина |
| Рушење постојећег спољног степеништа на улазу у шалтер салу, заједно са припадајућим бочним зидом од камена и армирано-бетонском настрешницом. Позицијом је обрачунат одвоз материјала и шута на градску депонију. Обрачун по m³. | m3 | 31,55 |
| Рушење дела спољног зида - улазног дела за кухињу на бочној фасади, заједно са припадајућим делом таванице. Позицијом је обрачунат одвоз шута настало рушењем на градску депонију. Обрачун по m³. | m3 | 3,95 |
| Демонтажа и уклањање браварске преграде на постојећем улазу у Управни објекат. Позицијом је обрачунат одвоз демонтираних елемената на претходно одређено стовариште. Обрачун по комаду демонтиране преграде. | ком. | 1,00 |
| Демонтажа и уклањање постојећих прозора на објекту Техничке припреме. Позицијом је обрачунат одвоз демонтираних елемената на претходно одређено стовариште. Обрачун по комаду демонтираног прозора. | ком. | 5,00 |
| Пробијање отвора у фасадним зидовима од опеке за нове прозорске отворе. Нове надпрозорнике извести на лицу места, изливањем у припремљеној оплати, што је обухваћено позицијом. По пробијању отвора шпалетне се фино обрађују продужним малтером. Обрачун по m² пробијаних нових отвора. | m2 | 9,00 |
| Зазидавање појединих фасадних отвора пуном опеком у продужном малтеру, на пуној ширини постојећег зида тако да се након малтерисања и молерских радова унутрашња и спољна зидна површина уједначене са постојећим. Обрачун по m². | m2 | 5,00 |
| Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле по свим важећим техничким прописима и важећим ХТЗ мерама. Скела мора бити статички стабилна анкерована за зграду и прописно уземљена. радне платформе извести на сваких 2,5m са заштитном оградом. Скела мора имати дозволу за употребу и користи се све време трајања радова на изради фасаде. Обрачунава се по m². | m2 | 1.300,00 |
| Рушење украсних делова венца на објекту Управне зграде. Сав настали шут се одвози на градску депонију, што је обухваћено ставком. Обрачун по ком. | ком. | 3,00 |

II ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

| НАЗИВ | Јед.мере |  | количина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набавка материјала, заштита елемената који се уграђују, транспорт и израда фасаде, од материјала индентичног постојећем уграђеном под комерцијалним називом "Roso Beta", минеролошко-петрографског састава индентичног уграђеном, према техничком опису и упутству произвођача, дебљине d=3cm у свему према пројекту, предходно изолована каменом - минералном вуном дебљине 5цм на начин и под условима које прописује произвођач. Ценом обухваћенa израда, уградња, сва потребна потконструкција, сав помоћни и остали потребан материјал за камен и изолацију. Обрачун по m². | m2 |  | 365,00 |  |
| Набавка материјала, заштита елемената који се уграђују , транспорт и израда сокле висине 45cm (просечно), од материјала индентичног постојећем уграђеном под комерцијалним називом "Roso Beta", минеролошко-петрографског састава индентичног уграђеном, према техничком опису и упутству произвођача, дебљине d=3cm у свему према пројекту предходно изолована каменом - минералном вуном дебљине 5цм на начин и под условима које прописује произвођач. Ценом обухваћенa израда, уградња, сва потребна потконструкција, сав помоћни и остали потребан материјал за камен и изолацију. Обрачун по m². | m2 |  | 35,00 |  |
| Набавка материјала и израда опшивки прозорских отвора у нивоу новопостављене фасадне равни, од материјала индентичног постојећем уграђеном под комерцијалним називом "Roso Beta", минеролошко-петрографског састава индентичног уграђеном, према техничком опису и упутству произвођача, дебљине d=3cm у свему према пројекту условима које прописује произвођач. Ценом обухваћенa израда, уградња, сва потребна потконструкција, сав помоћни и остали потребан материјал. Обрачун по m1. | m1 |  | 75,00 |  |
| Набавка материјала и израда фасаде од композитних алуминијумских плоча "Алукобонд",предходно изолована каменом вуном дебљине 5цм на начин и под условима које прописује правила струке. Ценом је обухваћена израда, транспорт и заштита, уградња и сва потребна потконструкција, сав помоћни и остали потребан материјал и изолацију. Обрачун по m². | m2 |  | 140,00 |  |
| Набавка материјала и израда делова Фасадне обраде од композитних алуминијумских плоча (Алукобонд") на потконструкцији која је у односу на постојеће зидове истурена 125cm, 87,5cm и 60cm, различите ширине предходно изолована каменом - минералном вуном дебљине 5цм на начин и под условима које прописује произвођач и у ценом је обухваћена израда, транспорт и заштита, уградња и сва потребна потконструкција, изолација, и сав помоћни и остали потребан материјал. Обрачун по m². | m2 |  | 544,00 |  |
| III БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| Израда, транспорт и монтажа алуминијумских застакљених прозора, у свему налик на постојећу столарију. Прозоре у објекту израдити у систему са прекинутим термо мостом, систем "Alumil" M-11000 или одговарајуће. Ширина профила рама min 62 mm, а ширина профила крила min 70 mm. Боја прозора је ELOX E0. Крила прозора застаклити стаклом 4+12+4 mm НИСКОЕМИСИОНО ПУЊЕНО АРГОНОМ. Шема столарије је дата у прилогу конкурсне документације. Пре уградње мере прозора проверити на лицу места уз присуство пројектанта. Обрачун по комаду прозора. pos 1 ( 2850 x 1850 mm) pos 2 ( 2850 x 2050 mm) |  | ком |  | 1,00 1,00 |  |
| Уградња прозора, који се већ налази код Инвеститора, од AL (алуминијума) систем профила са прекинутим термичким мостом. Прозор је снабдевен квалитетним оковом за Al прозоре,шаркама и системом за отварање око две осовине хоризонталне и вертикалне. Застакљивање је термопан стаклом по систему 4+16+4mm, нискоемисионо, осим на позицијама а,б и ц, где једноструко стакло дебљине 4mm. Заптивање је профилисаним гуменим тракама на споју рам - крило и на самом крилу. Солбанк са спољашње стране опшивен је Al лимом који је саставни део прозора, а са унутрашње стране је прозорска даска од медијапана или алуминијума. Изводити у свему према детаљима и спецификацији. Обрачун и плаћање по комаду прозора. |  |  |  |  |  |
| pos 3 ( 3000 x 920 mm) |  | ком |  | 3,00 |  |
| Израда и уградња фасадних маски испред скривених отвора на постојећој фасади,све по детаљима 4а и 4б из прилога техничке документације. Обрачун по комаду. |  | ком |  | 4,00 |  |
| Израда и уградња лимених маски спољних јединица климатизера од eлоксираног алуминијумског лима са потребном потконструкцијом, све по детаљу из техничке документације 2а и 2б, одобрено од пројектанта. Обрачун по m'. |  | m1 |  | 85,00 |  |
| III ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| НАЗИВ |  | Јед.мере |  | количина |  |
| Демонтажа спољних јединица клима уређаја. Обрачун по комаду. |  | ком |  | 15,00 |  |
| Демонтажа унутрашњих јединица клима уређаја. Обрачун по комаду. |  | ком |  | 8,00 |  |
| Монтажа унутрашњих јединица клима уређаја на нови, пројектовани положај. Обрачун по комаду. |  | ком |  | 8,00 |  |
| Монтажа спољних јединица клима уређаја на нови, пројектовани положај. У цену урачунати сав потребни материјал и рад: пар носача за спољну јединицу, пробој рупе за пролаз цеви, повезивање спољне и унутрашње јединице, затварање улазних рупа, вакумирање инсталације, замена изолације и кондез црева и повезивање на олучне вертикале, пуштање клима уређаја у рад и остале потребне радње. Пре монтаже извршити "нормални" сервис (детаљно чишћење унутрашње и спољашње јединице са расклапањем унутрашње, допуна фреона, дезинфиковање и остали радови из описау сервису клима без скидања турбине унутрашње јединице). Обрачун по комаду. |  | ком |  | 15,00 |  |
| Демонтажа олучних вертикала и монтажа (са испоруком) нових поцинкованих вертикала пресека прилагођеног новој фасади Ø100. Обрачун по м1. |  | м1 |  | 80,00 |  |
| Асфалтирање слојем асфалт бетона АБ16 д=5cm, са припремом подлоге: тампон шљунак д=20cm, и уградњом ризле 0-31 mm, д=8 cm |  | М2 |  | 26,00 |  |
| Поправка плочица на улазном холу објекта (попуњавање пукотина, и постављање плочица и металне лајсне) |  | М2 |  | 2,00 |  |

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац бр.4) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Услов: Пословни капацитет Понуђач располаже минималним пословним капацитетом ако : У току претходних седам пословних година (за свих седам година заједно 2011, 2012 ,2013, 2014, 2015, 2016 и 2017. године, до момента објављивања позива за подношење понуда), извео радове који су предмет јавне набавке (радове на изради камене фасаде или изради алуминијумске фасаде) у вредности од минимално 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, Доказ: 1.Образац бр.5 - Референтна листа - списак изведених радове који су предмет ове јавне набавке и Образац бр. 6 – Потврда о референтним услугама. 2.Фотокопије уговора о изведеним радовима и оверене копије рачуна/ситуација које прате приложене уговоре, с`тим да ће се у обзир приликом оцене испуњености овог услова узимати искључиво вредност изведених радова односно вредност из рачуна/ситуација а не вредност појединачних уговора. Напомена: Признају се и подизвођачки уговори уколико референцу овери референтни наручилац. Не признају се подизвођачки уговори и референце које главни извођач оверава свом подизвођачу без верификације корисника објекта. Понуђачу који је са наручиоцем склопио свеобухватни уговор за израду фасаде предмета ове јавне набавке, признаје се за референцу само онај део уговора који се односи на предметне радове. - У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услове ове доказе доставити за те чланове. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1.до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77.Закона могу се достављати у неовереним копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6.ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6.ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4.ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

  - Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом :

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

Записник о  извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем жреба понуђачима који нису присуствовали жребању.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (npr.банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Балканска бр.13, 11000 Београд, писарница - са назнаком:са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова : Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу - Јавна набавка број ЈН1000/0538/2017- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75.и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Структура цене

Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Списак изведених радова

Потврда о референтним набавкама

Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

Прилог о безбедности и здрављу на раду и Споразум о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених;

Споразум о заједничком учешћу – заједничка понуда, члан 81. Закона уколико понуду подноси група понуђача.

- Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку,(пожељно је дабуде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди.Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач.У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку : Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу - Јавна набавка број ЈН1000/0538/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу - Јавна набавка број ЈН1000/0538/2017  – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

  - Партије

Набавка није обликована по партијама.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9.и 10. члана 80. Закона.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81.став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76.Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисанихконкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и опреме, ангажовања опреме и механизације, трошкови утовара опреме и материјала, транспорт, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до завршетка извођења радова, издавања атеста, трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона.

  - Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

  - Рок и место извођења радова

Рок за извођење и завршетак свих радова је максимално 90 (словима:деведесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Под даном увођења Извођача радова у посао подразумева се дан када је наручилац обезбедио несметан рад Извођачу радова који је констатован у грађевинском дневнику.

Наручиалц се обавезује да обезбеди услове за отпочињање радова најкасније 110 дана пред истек угоора.

У случају да Изабрани понуђач не изведе радове у року, обиму и квалитету, Наручилац има право на наплату уговорне казне и средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и право на раскид уговора.

Место извођења радова: Пословна зграда Наручиоца, Одсека за техничке услуге у Пожаревцу, ул. Јована Шербановића 17.

  - Гарантни рок

Гарантни рок изведених радова је најмање 2 (словаима: две) године од примопредаје радова (Записника о извршеном квалитативном и квантитативном пријему изведених радова).

6.15 Начин и услови плаћања

Наручилац ће плаћање ситуације/рачуна који су предмет ове јавне набавке извршити на текући рачун Понуђача, за све радове који су изведени у текућем месецу у складу са Захтевима за извођење радова /спецификација. Извођач радова ће издати ситуацију/рачун са датумом промета најкасније последњег дана у месецу, након овере од стране надзорног органа. Наручилац ће у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног ситуације/рачуна извршити плаћање.

Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, ПИБ (103920327) и доставља на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, ул. Слободе бр. 7. Изабрани понуђач је обавезан да на ситуацији/рачуну наведе уговoр на основу којег се рачун издаје (број и датум).

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончаних ситуација, оверених од стране надзорног органа у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства.

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уз окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове, грађевинског дневника обострано потписане и оверене.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Сви трошкови око прибављања средстава финансијског обезбеђења (даље СФО) падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

6.17.1.СФО за озбиљност понуде

Рок важења средства обезбеђења за озбиљност понуде мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења понуде (опција понуде).

Износ СФО за озбиљност понуде је 10% вредности понуде без ПДВ.

Основи за наплату СФО за озбиљност понуде су:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

мора да садржи клаузуле „неопозива“, „безусловна“, „платива на први позив“, и „без права на приговор“, као и основе за наплату СФО за озбиљност понуде.

6.17.2. СФО за добро извршење посла

Рок важења СФО за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења уговора/рока

Износ СФО за добро извршење посла је 5% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату СФО за добро извршење посла је: случај да Извођач радова  не испуни било коју уговорну обавезу.

6.17.3. СФО за отклањање недостатака у гарантном року

Рок важења СФО за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде 30 календарских дана дужи од истека гарантног рока.

Износ СФО за за отклањање недостатака у гарантном року је 5% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату СФО за отклањање недостатака у гарантном року је:

случај да Извођач радова  не отклони недостатке у гарантном року.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ. Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 30 календарских дана дужим од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- Понуђач коме је додељен Уговор благовремено не потпише Уговор или

- Понуђач коме је додељен Уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен Уговор  одмах по закључењу Уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен Уговор у року од 10 (словима: десет) дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, Међународне коморе у Паризу.

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или не.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У року од 10 дана од закључења Уговора

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да  у року од 10 (десет) дана од закључења Уговора, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 –Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда банкарску гаранцију Наручиоцу.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дуже од уговореног рока.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Банкарска гаранција мора бити издата у складу са једнообразним правилима MTK за гаранције на позив-URDG 758.

Банкарска гаранција ће бити враћена Извођачу радова након предаје Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

При потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему изведених радова Извођач радова је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дуже од гарантног рока.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Банкарска гаранција мора бити издата у складу са једнообразним правилима MTK за гаранције на позив-URDG 758.

Уколико Изабрани понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати СФО – банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција ће бити враћена Изабраном Понуђачу у року од осам дана од дана истека гарантног рока.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,ул. царице Милице 2,  Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ царице Милице бр. 2, Београд и доставља се лично или поштом на адресу: Улица Балканска бр. 13, Београд, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/1000/0538/2017,

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2., 11000 Београд и доставља се у моменту потписивања Записника о квалитативном и вантитативном пријему изведених радова.

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/1000/0538/2017“ или електронским путем на е-mail адресу: popovic.aleksandar@eps.rs,

Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно:

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно Наручиоца, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу, бр.ЈН JН/1000/0538/2017, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: popovic.aleksandar@eps.rs

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број JН 1000 0538 2017, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, јн. бр. JН/1000/0538/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12, GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9, BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET, UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9, BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да уз уговор достави захтевано СФО за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– радова Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу, ЈН бр. JН/1000/0538/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Врста правног лица |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ |
| --- | --- |
| Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу по ЈН бр.JН/1000/0538/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање ситуације/рачуна који су предмет ове јавне набавке извршити на текући рачун Понуђача, за све радове који су изведени у текућем месецу у складу са Захтевима за извођење радова /спецификација. Извођач радова ће издати ситуацију/рачун са датумом промета најкасније последњег дана у месецу, након овере од стране надзорног органа. Наручилац ће у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног ситуације/рачуна извршити плаћање. | Прихвата ДА / НЕ(заокружити) |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Рок за извођење и завршетак свих радова је максимално 90 (словима:деведесет) календарских дана од дана увођења у посао. Под даном увођења Извођача радова у посао подразумева се дан када је наручилац обезбедио несметан рад Извођачу радова који је констатован у грађевинском дневнику. Наручиалц се обавезује да обезбеди услове за отпочињање радова најкасније 110 дана пред истек угоора. | ___________ (Максимално 90) дана од дана увођења Извођача радова у посао. |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок изведених радова је најмање 24 (словима:двадесетчетри) месеци од примопредаје радова од дана када је потписан Записник о извршеном квалитативном и квантитативном пријему изведених радова – без примедби | _________ (најмање 24 (словима:двадесетчетри) месеци |
| Место извођења радова: Пословна зграда Наручиоца, адреса Јована Шербановића 17, 12000 Пожаревац. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				Понуђач

________________________        М.П.	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Р. бр. |  | Јед. мере | Кол. | Цена/Ј.М.(без ПДВ-а) | Цена/Ј.М.(са ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (саПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рушење постојећег спољног степеништа на улазу у шалтер салу, заједно са припадајућим бочним зидом од камена и армирано-бетонском настрешницом. Позицијом је обрачунат одвоз материјала и шута на градску депонију. Обрачун по m³. | m3 | 31,55 |  |  |  |  |
| 1.2 | Рушење дела спољног зида - улазног дела за кухињу на бочној фасади, заједно са припадајућим делом таванице. Позицијом је обрачунат одвоз шута настало рушењем на градску депонију. Обрачун по m³. | m3 | 3,95 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа и уклањање браварске преграде на постојећем улазу у Управни објекат. Позицијом је обрачунат одвоз демонтираних елемената на претходно одређено стовариште. Обрачун по комаду демонтиране преграде. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа и уклањање постојећих прозора на објекту Техничке припреме. Позицијом је обрачунат одвоз демонтираних елемената на претходно одређено стовариште. Обрачун по комаду демонтираног прозора. | ком. | 5,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Пробијање отвора у фасадним зидовима од опеке за нове прозорске отворе. Нове надпрозорнике извести на лицу места, изливањем у припремљеној оплати, што је обухваћено позицијом. По пробијању отвора шпалетне се фино обрађују продужним малтером. Обрачун по m² пробијаних нових отвора. | m2 | 9,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Зазидавање појединих фасадних отвора пуном опеком у продужном малтеру, на пуној ширини постојећег зида тако да се након малтерисања и молерских радова унутрашња и спољна зидна површина уједначене са постојећим. Обрачун по m². | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле по свим важећим техничким прописима и важећим ХТЗ мерама. Скела мора бити статички стабилна анкерована за зграду и прописно уземљена. радне платформе извести на сваких 2,5m са заштитном оградом. Скела мора имати дозволу за употребу и користи се све време трајања радова на изради фасаде. Обрачунава се по m². | m2 | 1.300,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Рушење украсних делова венца на објекту Управне зграде. Сав настали шут се одвози на градску депонију, што је обухваћено ставком. Обрачун по ком. | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
| 2. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка материјала, заштита елемената који се уграђују, транспорт и израда фасаде, од материјала индентичног постојећем уграђеном под комерцијалним називом "Roso Beta", минеролошко-петрографског састава индентичног уграђеном, према техничком опису и упутству произвођача, дебљине d=3cm у свему према пројекту, предходно изолована каменом - минералном вуном дебљине 5цм на начин и под условима које прописује произвођач . Ценом обухваћенa израда, уградња, сва потребна потконструкција, сав помоћни и остали потребан материјал за камен и изолацију. Обрачун по m². | m2 | 365,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка материјала, заштита елемената који се уграђују , транспорт и израда сокле висине 45cm (просечно), од материјала индентичног постојећем уграђеном под комерцијалним називом "Roso Beta", минеролошко-петрографског састава индентичног уграђеном, према техничком опису и упутству произвођача, дебљине d=3cm у свему према пројекту предходно изолована каменом - минералном вуном дебљине 5цм на начин и под условима које прописује произвођач. Ценом обухваћенa израда, уградња, сва потребна потконструкција, сав помоћни и остали потребан материјал за камен и изолацију. Обрачун по m². | m2 | 35,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка материјала и израда опшивки прозорских отвора у нивоу новопостављене фасадне равни, од материјала индентичног постојећем уграђеном под комерцијалним називом "Roso Beta", минеролошко-петрографског састава индентичног уграђеном, према техничком опису и упутству произвођача, дебљине d=3cm у свему према пројекту условима које прописује произвођач. Ценом обухваћенa израда, уградња, сва потребна потконструкција, сав помоћни и остали потребан материјал. Обрачун по m1. | m1 | 75,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка материјала и израда фасаде од композитних алуминијумских плоча "Алукобонд",предходно изолована каменом вуном дебљине 5цм на начин и под условима које прописује правила струке. Ценом је обухваћена израда, транспорт и заштита, уградња и сва потребна потконструкција, сав помоћни и остали потребан материјал и изолацију. Обрачун по m². | m2 | 140,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка материјала и израда делова Фасадне обраде од композитних алуминијумских плоча (Алукобонд") на потконструкцији која је у односу на постојеће зидове истурена 125cm, 87,5cm и 60cm, различите ширине предходно изолована каменом - минералном вуном дебљине 5цм на начин и под условима које прописује произвођач и у ценом је обухваћена израда, транспорт и заштита, уградња и сва потребна потконструкција, изолација, и сав помоћни и остали потребан материјал. Обрачун по m². | m2 | 544,00 |  |  |  |  |
| 3. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских застакљених прозора, у свему налик на постојећу столарију. Прозоре у објекту израдити у систему са прекинутим термо мостом, систем "Alumil" M-11000. Ширина профила рама min 62 mm, а ширина профила крила min 70 mm. Боја прозора је ELOX E0. Крила прозора застаклити стаклом 4+12+4 mm НИСКОЕМИСИОНО ПУЊЕНО АРГОНОМ. Шема столарије је дата у прилогу конкурсне документације. Пре уградње мере прозора проверити на лицу места уз присуство пројектанта. Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | pos 1 ( 2850 x 1850 mm) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | pos 2 ( 2850 x 2050 mm) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Уградња прозора, који се већ налази код Инвеститора, од AL (алуминијума) систем профила са прекинутим термичким мостом. Прозор је снабдевен квалитетним оковом за Al прозоре,шаркама и системом за отварање око две осовине хоризонталне и вертикалне. Застакљивање је термопан стаклом по систему 4+16+4mm, нискоемисионо, осим на позицијама а,б и ц, где једноструко стакло дебљине 4mm. Заптивање је профилисаним гуменим тракама на споју рам - крило и на самом крилу. Солбанк са спољашње стране опшивен је Al лимом који је саставни део прозора, а са унутрашње стране је прозорска даска од медијапана или алуминијума.Изводити у свему према детаљима и спецификацији. Обрачун и плаћање по комаду прозора. pos 3 ( 3000 x 920 mm) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Израда и уградња фасадних маски испред скривених отвора на постојећој фасади,све по детаљима 4а и 4б из прилога техничке документације. Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Израда и уградња лимених маски спољних јединица климатизера од eлоксираног алуминијумског лима са потребном потконструкцијом, све по детаљу из техничке документације 2а и 2б, одобрено од пројектанта. Обрачун по m'. | m1 | 85,00 |  |  |  |  |
| 4. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Демонтажа спољних јединица клима уређаја. Обрачун по комаду. | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Демонтажа унутрашњих јединица клима уређаја. Обрачун по комаду. | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Монтажа унутрашњих јединица клима уређаја на нови, пројектовани положај. Обрачун по комаду. | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | Монтажа спољних јединица клима уређаја на нови, пројектовани положај. У цену урачунати сав потребни материјал и рад: пар носача за спољну јединицу, пробој рупе за пролаз цеви, повезивање спољне и унутрашње јединице, затварање улазних рупа, вакумирање инсталације, замена изолације и кондез црева и повезивање на олучне вертикале, пуштање клима уређаја у рад и остале потребне радње. Пре монтаже извршити "нормални" сервис (детаљно чишћење унутрашње и спољашње јединице са расклапањем унутрашње, допуна фреона, дезинфиковање и остали радови из описау сервису клима без скидања турбине унутрашње јединице). Обрачун по комаду. | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 4.5 | Демонтажа олучних вертикала и монтажа (са испоруком) нових поцинкованих вертикала пресека прилагођеног новој фасади Ø100. Обрачун по м1. | м1 | 80,00 |  |  |  |  |
| 4.6 | Асфалтирање слојем асфалт бетона АБ16 д=5cm, са припремом подлоге: тампон шљунак д=20cm, и уградњом ризле 0-31 mm, д=8 cm | М2 | 26,00 |  |  |  |  |
| 4.7 | Поправка плочица на улазном холу објекта (попуњавање пукотина, и постављање плочица и металне лајсне) | М2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊА ( РЕКАПИТУЛАЦИЈА ) - без ПДВ (збир колоне бр. 7) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ ( РЕКАПИТУЛАЦИЈА ) - без ПДВ (збир колоне бр. 7) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | БРАВАРСКИ РАДОВИ ( РЕКАПИТУЛАЦИЈА ) - без ПДВ (збир колоне бр. 7) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ОСТАЛИ РАДОВИ ( РЕКАПИТУЛАЦИЈА ) - без ПДВ (збир колоне бр. 7) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (1+2 +3+4): |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | _____________динара |
| --- | --- | --- |
|  | Остали трошкови (навести) | _____________динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за изведене радове;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за изведене радове;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место  и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________________ за јавну набавку радова : Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу ЈН бр. JН/1000/0538/2017, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________за јавну набавку радова : Порталу јавних набавки, на интернет страници  Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. JН/1000/0538/2017,  поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/ члан групе понуђача/ подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА–СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност Изведених радова без ПДВ Дин |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац предметних радова:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извео:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(навести референтне радове/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету и без рекламације,

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац радова: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности изведених радова) у динаре по средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.

ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова: Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу.

ЈН бр 1000/0538/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Остали трошкови | __________ динара |
| --- | --- |
| Трошкови прибављања средстава обезбеђења за озбиљност понуде | __________ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу а који обавезно садржи податке о:

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

___________

- МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

Уговорне стране:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Ул. Царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13, Banca Intesа, а.д. Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. _________________ из _________, Ул. _________________________ бр.__ Матични број ______________, ПИБ ____________________, Текући рачун _______________________________ Банка____________________,кога заступа _____________________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

2а)________________________ из ____________, Ул. ________________ бр.__ Матични број _________, ПИБ __________, Текући рачун ________________ Банка___________ кога заступа __________________, _________________ (члан групе понуђача или подизвођач )

2б)________________________ из ____________, Ул. ________________ бр.__ Матични број _________, ПИБ __________, Текући рачун ________________ Банка___________ кога заступа __________________, _________________ (члан групе понуђача или подизвођач )

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране.

Закључиле су дана ________године

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

• да је Наручилац  у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења Уговора бр. JН/1000/0538/2017, ради набавке радова и то: Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу,

• да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана, на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа,

• да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Извођач радова), која је заведена код Наручиоца под бројем ________ од ________ 2017. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације,

• да је Наручилац својом Одлуком о додели Уговора бр. ____________ од __.__.___. године изабрао понуду Извођача радова за јавну набавку бр. ЈН 1000/0538/2017.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором о извођењу радова Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове: Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу, а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца, понуде Извођача радова број ______________од ________________ године и Обрасца структуре цене (Прилози 1, 2 и 3 ) саставни су део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена Радова из члана 1. овог Уговора износи __________________ (словима: ________________________) динара без пореза на додату вредност.

На цену Радова из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за извршење радова.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Цену из члана 2. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:

За све радове који су изведени у текућем месецу по Захтевима за извођење радова/спецификација, Извођач радова ће издати ситуацију/рачун са датумом промета најкасније последњег дана у месецу,

Рачун који гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице бр. 2, 11000 Београд и доставља се на адресу Технички центар Крагујевац, ул. Слободе бр. 7, 34000 Крагујевац, ПИБ 103920327 у коме се обавезно наводи број Уговора по којем су изведени радови,

Наручилац ће плаћање извршити на текући рачун Извођача радова у динарима, у складу са важећим прописима, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Плаћање уговорене цене вршиће се у динарима на рачун Извођача радова.

Обрачун пружених услуга, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене. Обрачун изведених радова не сме бити већи од укупно уговорене цене.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Рок за извођење и завршетак свих радова је максимално 90 (словима:деведесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Под даном увођења Извођача радова у посао подразумева се дан када је наручилац обезбедио несметан рад Извођачу радова који је констатован у грађевинском дневнику.

Наручиалц се обавезује да обезбеди услове за отпочињање радова најкасније 110 дана пред истек угоора.

Место извођења радова: Пословна зграда Наручиоца, адреса Јована Шербановића 17, 12000 Пожаревац.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 5.

Обавезе Наручиоца су да:

- у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за праћење и реализацију овог Уговора,

- уведе Извођача радова у посао у складу са Законом о планирању и изградњи обезбеди стручни надзор на извођењу радова, по струкама за све врсте радова. Наручилац доноси решење о одређивању надзорних органа,

- Обезбеди неопходне дозволе од надлежних институција,

- редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу ситуација/рачуна, ближе одређених чланом 2. овог Уговора.

- да уредно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу коју води одговорни извођач радова,

- да у примереном року решава све захтеве Извођача радова и доставља одговоре у писаној форми;

- да извођачу обезбеди електричну енергију и воду за потребе извођења радова,

- да формира Комисију за примопредају радова (са квалитативним и квантитативним прегледом изведених радова) и коначни обрачун.

- да преда Извођачу радова Главни пројекат фасаде у року од 10 дана од ступања Уговора на снагу.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 6.

Обавезе Извођача радова су да:

да радове из члана 1. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и прихваћеној Понуди од стране Наручиоца,

Извођач је дужан да радове овог уговора изведе према главном пројекту фасаде који ће Наручилац предати Извођачу радова у року од најкасније 10 дана од ступања Уговора на снагу и према  Изводу из главног пројекта фасаде (4а и 4б) који чини саставни део овог Уговора као прилог 8., Законом о планирању и изградњи и другим релевантним законима и прописима и осталој техничкој документацији, усвојеној Понуди Извођача, Техничким условима, Техничком опису, прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и правилима струке;

Ради извршења радова која су предмет овог Уговора Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши све припремне, главне и завршне радове, као и све друго што је неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова (за све предвиђене врсте радова из понуде), са личним лиценцама прописаних Законом и подзаконским актима, и да решење достави Наручиоцу.

За сва именовања одговорних лица, укључујући и одговорног извођача радова, као и за евентуалне касније измене тих лица, Извођач мора имати претходну писмену сагласност Наручиоца.

Извођач је обавезан да пре увођења у посао, изврши следеће:

- Да детаљно проучи Главни пројекат (пројекат фасаде), Техничке услове и Технички опис радова и да Наручиоцу достави извештај о прегледу наведене документације.

- Да се упозна са Главним пројектом и осталом техничком документацијом Писменим путем обавести Наручиоца да је прегледао главни пројекат

- Да донесе Решење о именовању лица за безбедност и здравље на раду.

Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у року до 7 (седам) дана од дана закључења овог Уговора, достави Наручиоцу:

- план ангажовања потребне радне снаге;

- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;

- план набавке потребног материјала;

- пројекат организације градилишта;

- Елаборат безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите;

Извођач је дужан, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, да изврши и следеће активности и радове:

- Обележи сталне висинске тачке- репере на објекту

- Води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме,

- Отклони сву штету коју евентуано учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима;

- Од почетка извођења радова одржава градилиште, редовно уклања сав отпадни материјал, обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења, све до примопредаје објекта и да сноси трошкове чувања и обезбеђења;

- Учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

- На градилишту предузме све потребне мере сигурности ради обезбеђења објекта, радова, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и животне средине. Трошкове спровођења ових мера сноси Извођач радова, а уколико дође до било каквих пропуста у примени ових мера, Извођач радова сноси одговорност,

- Отклони све недостатке по записнику Комисије,

- У складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;

- Изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и другим прописима.

За свако укључивање у уговорене радове лица која нису запослена код Извођача или се не налазе на прихваћеном списку подизвођача, Извођач мора имати претходну писмену сагласност Наручиоца, с тим да давање такве сагласности неће бити безразложно ускраћено од стране Наручиоца.

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:

- Извођење свих уговорених радова и изврши организацију градилишта;

- Постављање заштитних ограда,;

- Услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и Стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама о свом трошку отклони недостатке или пропусте.

У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то.

Извођач је у обавези да на градилишту формира, чува и води, поред техничке документације и следећу документацију:

- Грађевински дневник;

- Грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; са скицама и котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених количина (доказнице количина изведених радова); са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и Стручног надзора;

- Књигу инспекције

- Детаљни динамички план извођења радова

- Атесте уграђених материјала и готових производа, гарантне листове, и остала документа и записнике од важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова између Наручиоца и Извођача, Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације овог Уговора, записнички преда Наручиоцу.

Члан 7.

За материјале и готове производе, који ће се употребити на овим радовима, Извођач радова је дужан да поднесе одговорном лицу узорке или каталоге на одобрење, односно да поднесе одговорном лицу или Наручиоцу меродавне доказе (атесте). Ова испитивања падају на терет Извођача радова.

Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве накнаде.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 8.

Наручилац ће приликом закључења уговора одредити надзорни орган који ће вршити надзор и праћење квалитативне и квантитативне релизације уговора. Именовано лице надзорни орган ће вршити квалитативну и кванитативну реализацију уговора према спецификацији и захтевима као и остале обавезе извођача радова као што су поштовање обавеза о примени мера за безбедност и заштиту на раду и заштиту животне средине и остале. Обавезе именованог лица и активности које ће контролисати су ближе дефинисане у моделу уговора.

Извођач радова је дужан да за све време извођења радова, уредно води грађевински дневник који потписује именовано лице Наручиоца.

Извођач радова је дужан да у писаној форми, преко свог одговорног лица обавести надзорног орган Наручиоца о завршетку предметне набавке (свих радова на објекту за који је упућен позив), како би се приступило примопредаји.

Пријем предметне набавке након изведених радова обавиће се на терену, односно на локацији објекта, тако што ће Овлашћена лица (формира се комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова на објекту) представника Наручиоца и Извођача радова сачинити Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова.

Надзорни орган овером уписаних података у грађевинском дневнику утврђује датум завршетка свих уговорених радова о чему се сачињава записник који потписују представници Наручиоца и Извођача.

Уколико Овлашћена лица (Комисија о квалитативном и квантитативном пријему и окончаном обрачуну) Наручиоца утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће Извођачу радова изнети примедбу.

Записнички констатоване недостатке Извођач радова је дужан да отклони одмах, а рок за отклањање недостатака улази у укупни рок за извођење радова.

Извођач радова је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Наручиоца  посла. У супротом, без потписаног Записника о извршеном квалитативном и квантитативном пријему радова (без примедби) Извођач радова не може извршити фактурисање.

Квалитет изведених радова, као и употребљених материјала, мора одговарати важећој законској регулативи и одговарајућим подзаконским актима, нормативима и стандардима за ову врсту радова, пројектној документацији као и одговарајућим налозима надзорних органа Наручиоца.

Све примедбе на квалитет изведених радова, као и употребљених материјала, односно друга питања везана за извођење радова констатују се кроз грађевински дневник,

Квантитет изведених радова утврђује се на основу предмера радова из пројектне документације и стварно изведених количина утврђених кроз грађевински дневник и грађевинску књигу.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 9.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Уговора.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова као и друга лица које ангажовао Извођач радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај Уговор.

Члан 10.

Права и обавезе Страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Уговора.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 13.

Извођач радова је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС, бр. 101/2005 и 31/2015), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Гарантни рок за уговорене и  изведене радове износи ____ месеци (најмање 24(словима:двадесетчетри)) месеци и почиње да тече од дана када је потписан Записник о извршеном квалитативном и квантитативном пријему изведених радова – без примедби. Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова.

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Члан 15.

Овлашћени представник за праћење реализације Радова из члана 1. овог Уговора за:

Наручиоца је_________________, а за Извођача радова је ______________________.

Наручилацу складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење реализације уговора и комуникацију са задуженим лицима Извођача радова.

Именовани је дужан да врши следеће послове:

- праћење степена и динамике реализације уговора;

- праћење датума истека уговора;

- праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 16.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), (у даљем тексту: ЗОО)  преда Наручиоцу СФО за добро извршење посла.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% уговора без ПДВ и роком важности 30 (словима: тридесет) дана дужим од  рока трајања Уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену Правилника Привредне коморе Србије и процесног и материјалног права Републике Србије.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Банкарска гаранција мора бити издата у складу са једнообразним правилима MTK за гаранције на позив-URDG 758.

Банкарска гаранција ће бити враћена Извођачу радова након предаје Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 17.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему изведених радова, достави:

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дуже од гарантног рока.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Банкарска гаранција мора бити издата у складу са једнообразним правилима MTK за гаранције на позив-URDG 758.

Уколико Изабрани понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати СФО – банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција ће бити враћена Изабраном Понуђачу у року од осам дана од дана истека гарантног рока.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Члан 18.

Овај Уговор се сматра закљученим, и ступа на снагу када га потпишу законски заступници, односно након испуњења услова из члана 16. овог Уговора.

Члан 19.

Овај Уговор се закључује до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора или до обостраног испуњења уговорених обавеза на период од годину дана од момента ступања уговора на снагу.

Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној години, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

ВИША СИЛА

Члан 20.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења  и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од  страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 21.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег рачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума пријема истог.

Ниједна страна овог Уговора неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Извођача радова. Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 22.

У случају да Извођач радова, својом кривицом, не изврши у року уговорене Радове, Извођач радова је дужан да плати Наручиоцу уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Наручиоца за уговорне пенале. Уколико Наручилац услед кашњења из става 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Ако Извођач радова не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе или упркос писмене опомене Наручиоца крши одредбе овог Уговора, Наручилац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Извођачу радова писану опомену.

Ако Извођач радова не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 дана по пријему писане опомене, Наручилац може у року од наредних 5 дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења уговорних обавеза.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 24.

Извођач радова  је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Наручилац  доставио Извођачу радова у извршавању предмета овог Уговора, Извођач радова не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 25.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Наручилац може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 26.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора биће надлежан Привредни суд у Београду/Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника.

(Напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Извођач радова)

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Уговорне стране у током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

Члан 28.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 29.

На односе страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 30.

Саставни део овог Уговора чине Прилози:

Прилог број 1	Конкурсна документација, Шифра на Порталу ЈН _________;

Прилог број 2	Понуда број _______;

Прилог број 3	Структура цене из Понуде;

Прилог број 5	Прилог о безбедности и здрављу на раду и Споразум

о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених;

Прилог број 6  Споразум о заједничком извршењу услуге (у случају подношења заједничке понуде),

Прилог број 7   Средство финансијског обезбеђења.

Прилог број 8   Извод из Главног пројекта фасаде (прилог 4а и 4б)

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада по 3 (словима: три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ                                                    ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

Електропривреда Србије Београд

_______________________                                    ____________________

Милорад Грчић 				               Име и презиме

в.д.директора ЈП ЕПС                                                   функција

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен Уговор о јавној набавци.

Прилог о безбедности и здрављу на раду

Уговора ................................................ бр. .................... од ............... године (даље: (Прилог о БЗР)

1. Наручилац: Јавно предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора  (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. ____________________________________, ул. __________________________, матични број: ________________, ПИБ: ______________________, Текући рачун __________________________________, банка _______________________________ кога заступа __________________________________, ________________________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова)

2а) ____________________________________, ул. __________________________, матични број: ________________, ПИБ: ______________________, Текући рачун __________________________________, банка _______________________________ кога заступа __________________________________, ________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) ____________________________________, ул. __________________________, матични број: ________________, ПИБ: ______________________, Текући рачун __________________________________, банка _______________________________ кога заступа __________________________________, ________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Стране)

Уводне одредбе:

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији овог Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу радови који су предмет овог Уговора.

Стране су сагласене:

I    Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју.

II   Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова које су предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

III  Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. Става другог Уводних одредби

- Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом радова које су предмет овог Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

- Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет овог Уговора, у току трајања Уговора, поступају у свему у складу са Законом и осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и  и интерним актима Наручиоца.

- Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова које су предмет овог Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

- Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет овог Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

- Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет овог Уговора а и  у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отјклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођење радова које су предмет овог Уговора. У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

- Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу Законом, као и  прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет овог Уговра, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју и   интерним актима Наручиоца.

- Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет овог Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

- Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка радова достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су  упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова, и

9.3. податке о лицу за БЗР код Извођача радова.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

- Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет овог уговора.

Извођач радова је дужан да лицу одређеном од стране Наручиоца омогући перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљих радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова, као и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.

- Стране су дужне да у случају да у току реализације овог Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

- Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет овог Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

- Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом извођења радова који су предмет овог Уговора и то у року од 24 (словима: дведесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

- Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих свака Страна задржава по 3 (словима: три) примерка.

Споразум

о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених

1. Наручилац: Јавно предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора  (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. ____________________________________, ул. __________________________, матични број: ________________, ПИБ: ______________________, Текући рачун __________________________________, банка _______________________________ кога заступа __________________________________, ________________________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова)

2а) ____________________________________, ул. __________________________, матични број: ________________, ПИБ: ______________________, Текући рачун __________________________________, банка _______________________________ кога заступа __________________________________, ________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) ____________________________________, ул. __________________________, матични број: ________________, ПИБ: ______________________, Текући рачун __________________________________, банка _______________________________ кога заступа __________________________________, ________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Стране)

Члан 1.

Предмет овог Споразума о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених (даље: Споразум), је дефинисање начина сарадње у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених (даље: мере БЗР), код Страна у споразуму,  који приликом реализације наведеног уговора деле радни простор.

Стране у споразуму деле радни простор, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду и овог Споразума, у ситуацијама када обављање послова код Извођача радова може да изазове опасности и штетности за запослене код Наручиоца и обрнуто.

Члан 2.

У случају када деле радни простор, Стране у споразуму су дужне да:

  - сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених,

  - координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља запослених, и

  - обавештавају једна другу и своје запослене о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Члан 3.

Стране у споразуму, сарадњу и координацију активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, остварују реализацијом следећих активности:

- одржавање састанка пре почетка рада,

- одржавање периодичних састанака,

- израда Плана заједничких мера,

- међусобно обавештавање, информисање и извештавање,

- стална контрола примене заједничких мера.

Пре отпочињања радова, Стране у споразуму организују  прелиминарни састанак ради:

- информисања и упознавања са врстом, обимом, начином и динамиком извођења радова,

- препознавања и утврђивања опасности и штетности које захтевају координацију у примени мера за безбедан и здрав рад,

- израде Плана заједничких мера.

Периодични састанци Страна у споразуму одржавају се ради међусобног информисања о току реализације уговора и израда измена и допуна Плана заједничких мера. Динамика одржавања периодичних састанака зависи од обима и сложености радова који се изводе, а по потреби се могу одржавати и на дневном нивоу.

Приликом израде Плана заједничких мера потребно је на основу детаљне анализе начина обављања планираних радова, препознати и утврдити све опасности и штетности, као и мере које је потребно предузети да би се ризик од настанка повреде на раду или оштећења здравља запослених отклонио или свео на најмању могућу меру.

План заједничких мера налази се у прилогу овог Споразума и представља његов саставни део.

Међусобно обавештавање Страна у споразуму, информисање и извештавање се по правилу врши у писменој форми (дописи, електронска пошта, и др.).

Члан 4.

Стране у споразуму, са циљем остваривања координације активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, дужне су да одреде најмање једно лице које ће учествовати у овом процесу.

Као лице за координацију одређује се: лице за надзор Наручиоц радова (по Решењу) или координатор надзора у случају када постоји више лица која врше надзор

Представник Наручиоца радова, надзор Наручиоца радова именован решењем

Представник Извођача радова, oдговорно лице Извођач радова.

Члан 5.

Лице за координацију из члана 4. овог Споразума,  има право и обавезу да:

- организује прелиминарне и периодичне састанке Страна у споразуму,

- организује сарадњу и међусобно обавештавање Страна у споразуму,

- врши координацију активности у погледу спровођења заједничких мера за безбедност и здравље на раду

- у сарадњи са именованим представницима Страна у споразуму, израђује План заједничких мера,

- обезбеђује да Стране у споразуму буду упознате са Планом заједничких мера, односно са његовим изменама или допунама,

- -спроводи сталну контролу примене заједничких мера,

- обавештава Наручиоца о свим случајевима када друга Страна у споразуму не примењују мере за безбедан и здрав рад, а нарочито у делу који се односи на примену заједничких мера.

Члан 6.

Овај Споразум је сачињен у 6 (словима: шест) примерака, од којих за сваку Страну у споразуму по 3 (словима: три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ                                                    ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

Електропривреда Србије Београд

_______________________                                    ____________________

Милорад Грчић 				         Име и презиме

в.д.директора ЈП ЕПС                                                   функција

НЕ ДОСТАВЉА СЕ У ПОНУДИ                                                              ПРИЛОГ 3

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Датум___________

ИЗВОЂАЧ РАДОВА			                                     НАРУЧИЛАЦ:

___________________________                                 ____________________________

(Назив правног  лица) 			       (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________    			_____________________________

(Адреса правног  лица) 			    (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Уговорена вредност (без ПДВ-а):__________________________________

Плаћено по уговору (без ПДВ-а):__________________________________

Преостало за плаћање по уговору (без ПДВ-а):______________________

Број налога за рад (НЗН):  ________________________

Место извођења радова:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:

Укупна вредност изведених радова по спецификацији (без ПДВ-а)

| ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА РАД (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) / Извештај о изведеним радовима Предмет уговора (радови) одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет уговора нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): ______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз и друго): _______________________________________

Б) Да су радови изведени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:	        НАРУЧИЛАЦ:         ОВЕРА НАДЗОРНОГОРГАНА 1

_______________	____________________         __________________________

(Име и презиме)		   (Име и презиме)                   Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

____________________	_____________________      __________________________

(Потпис)			        (Потпис)                            (Потпис и лиценцни печат)

1)   потписује и печатира Надзорни орган Наручиоца

НЕ ДОСТАВЉА СЕ У ПОНУДИ                                                                ПРИЛОГ 4

ОБРАЗАЦ - ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈЕ

Предмет: визуелни преглед локације за јавну набавку радова: Израда фасаде на пословној згради у Пожаревцу,  ЈН бр. 1000 / 0538 / 2017 извршен је дана ______________________ .

Прегледу присуствовали:

1. ________________________ - представник наручиоца

2. ________________________ - представник наручиоца

3. ________________________ - ________________________________

(назив предузећа)

4. ________________________ - ________________________________

(назив предузећа)

Примедба понуђача:__________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Примедба наручиоца:_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Датум и место: ____________________

Потпис представника понуђача

____________________________ М.П.

Потпис представника наручиоца

М.П _________________________

Напомена:

Долазак најавити Александру Мишићу на телефон број 064/8306181 радним даном од 07-15 часова.

Визуелни преглед можете заказати и обавити може извршити  радним данима у периоду од 8-14 часова и то од дана објаве  позива  за подношење понуда  и конкурсне  дкументације на Порталу јавних набавки до последњег радног дана пре истека рока за подношење понуда.  Понуђачи морају највити визуелни преглед један дан пре визуелног прегледа.

Приликом доласка на локацију, понуђач је у обавези да припреми и понесе Образац о визуелном прегледу локације.