НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

БЕОГРАД

УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

„Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН 1000/0346/2015

(Заведено у ЈП ЕПС под бројем 12.01. 20786/12-15 од 09.09.2015.године)

Београд, септембар  2015. године

- На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон или ЗЈН), а по основу члана 88. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01 - 20786/2-15 од 05.08.2015. године,  Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01 - 20786/3-15 од 05.08.2015. године, припремљена је:

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова

„Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“

ЈН 1000/0346/2015

- Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	3

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.	3

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. (ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ) И 76. (ДОДАТНИ УСЛОВИ) ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	12

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	12

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ	12

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	13

4.4 Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача	16

4.5 Начин достављања доказа	17

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	18

5.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА	18

5.2. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ	18

5.3. ПАРТИЈЕ	19

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА	19

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ	19

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ	20

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ	20

5.8. ЗАЈЕДНИЧКA ПОНУДA	21

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ	21

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ	22

5.11. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА, ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА	22

5.12.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА	23

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ	23

5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА	24

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ	24

5.16 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА	25

5.17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА	25

5.18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА	25

5.19 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН	27

5.20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	27

6. ОБРАСЦИ	29

Образац 1.	29

Образац 2.	30

Образац 3.	31

Образац 4.	32

Образац 5.	34

Образац 6.	35

Образац 7.	36

Образац 8.	Error! Bookmark not defined.

Образац 9.	37

Образац 10.	38

Образац 10.1.	42

Образац 11	43

Образац 12.	44

Образац 13.	45

Образац 13.1.	46

Образац 14	47

Укупан број страна конкурсне документације: 64

# ДЕО 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице  број 2, 11000 Београд (у даљем тексту: Наручилац), интернет страница  наручиоца www.eps.rs

- Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет ове јавне набавке број ЈН 1000/0346/2015 су радови на припреми локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања - рашчишћавање терена и уклањање привремених објеката на локацији блока Б3 ТЕ Костолац Б.

- Поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној      набавци.

- Лице за контакт: Гордана Ђурбабић, e-mail: gordana.djurbabic@eps.rs

# ДЕО 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке број ЈН 1000/0346/2015 су радови  „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“.

- Назив и ознака из општег речника набавке: 451112000-0 – Радови на припреми и рашчишћавању градилишта.

- Јавна набавка није обликована по партијама.

# ДЕО 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПД „ТЕ-КО Костолац“ је тренутно у поступку извођења припремних активности за реализацију друге фазе Пакет пројекта ТЕ „Костолац Б“, што подразумева изградњу новог блока снаге 350 MW са надкритичним параметрима и постројењем за одсумпоравање димних гасова као и проширење капацитета Површинског копа „Дрмно“ са 9 на 12 милиона тона угља. Овај Пројекат ће се реализовати у сарадњи и уз финансијску подршку кинеских партнера.

Спецификација радова

За потребе извођења радова на изградњи блока Б3 у ТЕ "Костолац" Б, потребно је извршити рашчишћавање локације на којој ће се изводити радови. Површина предвиђена за рашчишћавање терена је ccа 20.000 m² (2 ha).

На поменутој локацији налазе се следећи објекти које је потребно уклонити:

- Два индустријска колосека укупне дужине ccа 250 m´. На истим је потребно:

  - демонтирати шине са причврсним колосечним прибором, утоварити и одложити на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 3 km. Како исте нису предвиђене  за поновну употребу, могуће је раставити их како одговара извођачу радова;

  - демонтирати дрвене прагове, утоварити и одложити на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 3 km;

  - утоварити туцанички застор, превести га и одложити на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 3 km, и исти прикупити и формирати одговарајућу фигуру;

  - извршити демонтажу одбојника, утоварити га и одложити на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 3 km. Како исти није предвиђен за поновну употребу, могуће га је раставити како одговара извођачу радова;

- Две интерне саобраћајнице са асфалтним коловозним застором укупне дужине ccа 200 m´. На истим је потребно:

  - извршити риперовање, утовар, транспорт и истовар целе конструкције на депонију коју одреди инвеститор. По завршетку извршити прикупљање одложеног материјала у одређену фигуру;

  - наставак саобраћајница и раскрснице са којима се укрштају пажљиво обрадити правилним засецањем машинским путем;

- Стаза порталног крана укупне дужине 2 х 140 m´. Иста се састоји од две шине, причврсног коловозног прибора и бетонских темеља. На истој  је потребно:

  - извршити демонтажу шина са причврсним прибором, утоварити и одложити на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 3 km. Како исте нису предвиђене  за поновну употребу, могуће их је раставити  како одговара извођачу радова;

  - извршити машински ископ око бетонских темеља стазе, одложити га на страну и касније извршити затрпавање ископа;

  - извршити машинско разбијање АБ М 25, утоварити га и транспортовати га на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 5 km;

  - извршити демонтажу два челична одбојника, утовар и одлагање

на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 3 km. Како исти није предвиђен за поновну употребу, могуће га је раставити како одговара извођачу радова;

- Магацин, који је урађен од челичне носеће конструкције и обложен сендвич лимовима, у свему према главном пројекту који је урадио СЗП "ЗАВАРИВАЧ" из Врања јула 1983. Исти је потребно скратити за три поља (по 6 m), али чеону фасаду поново вратити на преостали део магацина како би остао у функцији. За ову демонтажу и понову монтажу чеоне фасаде потребно је урадити Извођачки пројекат пре извођења ових радова којим обавезно предвидети и АКЗ заштиту. Демонтиране елементе утоварити и одложити на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 2 km. По завршетку демонтаже и монтаже чеоног дела, извршити уклањање пода, машинско разбијање, утовар и транспорт на депонију до 5 km;

- Монтажни стамбени објекат димензија 11 х 14,5 m. На истом је потребно:

  - извршити пажљиву демонтажу крова и кровне конструкције са пажљивим одлагањем на локацију коју одреди инвеститор, јер је овај објекат могуће поново користити;

  - извршити пажљиву демонтажу зидова, плафона и столарије са

пажљивим одлагањем на локацију коју одреди инвеститор, јер је овај објекат могуће поново користити;

  - извршити уклањање свих инсталација до места прикључка истих на примарне водове;

  - извршити машинско разбијање темеља, утовар и транспорт на депонију до 5 km;

- Стражарска кућица и санитарни објекат, димензија 4х4 и 7х5 m. Исте је потребно порушити, утоварити и транспортовати на депонију до 5 km. Приликом рушења водити рачуна о свим елементима које је могуће поново користити, цреп, кровна конструкција, столарија, чесме и сл. Извршити и уклањање свих инсталација до места прикључка истих на примарне водове;

- Челична конструкција за утовар угља са деловима косог моста, коју је потребно демонтирати, утоварити и одложити на депонију коју одреди инвеститор, не даљу од 3 km. Како иста није предвиђенa  за поновну употребу, могуће је раставити их како одговара извођачу радова;

- Разни армирани и неармирани бетони, тротоари, платои, стари темељи, приступ од пруге до магацина и сл, које је потребно разбити машинским путем, утоварти и транспортовати на депонију до 5 km;

- Завршно сређивање локације, после завршеног уклањања свих објеката, извршити завршно сређивање локације и довођење у стање за извођење даљих радова. Грађевинска механизација је предвиђена и за поправљање приступних путева до депонија.

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИЛОЗИ

У прилогу се налазе следећи документи:

- Нормални профил колосека у насипу

- Одбојници на стази порталног крана

- Темељи стазе порталног крана

1. Нормални профил колосека у насипу

2. Одбојници на стази порталног крана

3. Темељи стазе порталног крана

ПРЕДМЕР РАДОВА

на рашчишћавању терена у кругу ТЕ-КО "Б"

А. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ ЖЕЛЕЗНИЦА

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојеће пруге нормалног колосека, шина, колосечног прибора и дрвених прагова, утовар, транспорт и складиштење на депонији коју одреди инвеститор. Транспортна даљина до 3 км. Попречни пресек у прилогу. Обрачун се врши по м´ (м´- метар дужни) уклоњеног колосека (140 + 110 ) | м´ | 250 |  |  |
| 2. | Утовар, транспорт и депоновање са прикупљањем на гомилу туцаничког засторана депонију до 3 км. Попречни пресек у прилогу. Обрачун се врши по м³ уклоњеног застора. | м³ | 300 |  |  |
| 3. | Демонтажа једног челичног одбојника, утовар и транспорт до 2 км на локацију коју одреди инвеститор | ком | 1 |  |  |
| 4. | Демонтажа кранске стазе порталног крана, две одвојене шине са одговарајућим колосечним прибором. Обрачун се врши по м´ уклоњених шина. Цртеж у прилогу ( 2 х 140 ) | м´ | 280 |  |  |
| 5. | Демонтажа два челичне одбојника на стази крана, утовар и транспорт до 2км до локације коју одреди инвеститор. Цртеж у прилогу. | ком | 2 |  |  |
| УКУПНО (А) |  |

Б. АРМИРАНОБЕТОНСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машински ископ земље III категорије око стазе порталног крана од АБ са одлагањем на страну и поновним затрпавањем. Обрачун по м³ ископаног и поново враћеног материла. ( 140 х 3 х 2 х 1 + 60 ) | м³ | 900 |  |  |
| 2. | Машинско разбијање АБ стазе порталног крана са слојем мршавог бетона испод, утовар, транспорт и истовар на депонију до 5 км коју одреди инвеститор. Цртеж у прилогу. Обрачун се врши по м³ разбијеног и уклоњеног АБ. ( 140 х 2 х 1,35 + 12 ) | м³ | 390 |  |  |
| 3. | Машинско разбијање постојећег АБ бетона дебљине до 1,5 м, утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 км. Обрачун се врши по м³ разбијеног и одвеженог бетона. | м³ | 150 |  |  |
| 4. | Машинско разбијање неармираног бетона, тротоара и слично, утовар и транспорт на депонију до 5км. Обрачун по м³ разбијеног и однетог бетона. | м³ | 200 |  |  |
| УКУПНО (Б) |  |

В. МОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећег монтажног стамбеног објекта, пажљив утовар и транспорт до локације до 3 км коју одреди инвеститор. Обрачун по м² спољних мера објекта. 11 х 14,50 | м² | 160 |  |  |
| 2. | Рушење и уклањање стражарске кућице димензија 4х4. Приликом рушења водити рачуна о материјалима који се могу поново уградити, цреп, столарија и сл. Шут утоварити и однети на депонију до 5 км. Обрачун по м² објекта. | м² | 16 |  |  |
| 3. | Рушење и уклањање санитарног објекта димензија 7х5. Приликом рушења водити рачуна о материјалима који се могу поново уградити, цреп, столарија и сл. Шут утоварити и однети на депонију до 5 км. Обрачун по м² објекта. | м² | 35 |  |  |
| УКУПНО (В) |  |

Г. РАДОВИ НА ЧЕЛИЧНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда Пројекта за извођење демонтаже (рушења дела објекта) и делимичне поновне монтаже дела магацина. Пројекат доставити у три примерка у аналогном и два у дигиталном облику. | ком | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа бочних страна магацина и крова од сендвич лимених трапезастих профила са утоваром и одлагањем на локацију до 2 км коју одреди инвеститор. На тим бочним зидовима се налазе и прозири. Обрачуном предвидети потребну скелу за демонтажу. Обрачун се врши по м² демонтираног профила са прозорима | м² | 1.800 |  |  |
| 3. | Демонтажа и одлагање на страну челичне конструкције магацина од челичних профила. Обрачун се врши по кг демонтиране конструкције. | кг | 20.000 |  |  |
| 4. | Поновна монтажа челичне конструкције чеоног портала са улазним вратима | кг | 8.000 |  |  |
| 5. | Поновна монтажа чеоног портала магацина од сендвич лимених профила, са прозорима и вратима Обрачун се врши по м² поново монтираних профила, врата и прозора. 50 х 7 | м² | 400 |  |  |
| 6. | Завршна обрада фасаде, враћање олука, постављање нових опшивки исл. Обрачун по м² обрађене фасаде. | м² | 400 |  |  |
| 7. | Демонтажа, утовар, транспорт и одлагање на локацију коју одреди инвеститор челичног постројења за утовар угља. Обрачун по кг демонтираног и превеженог челика. | кг | 20.000 |  |  |
| УКУПНО (Г) |  |

Д. РАДОВИ НИСКОГРАДЊА

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риперовање, ископ, утовар, транспорт до 5 км постојећих асфалтних путева. Обрачун по м³ риперованог, ископаног и транспортованог материјала. 200 х 7 х 0,6 + 60 | м³ | 900 |  |  |
| 2. | Машинско разбијање пода са уклоњеног дела магацина, утовар и транспост до 5 км на депонију. Обрачун по м³ уклоњеног пода. | м³ | 1000 |  |  |
| 3. | Рад грађевинске механизације на равнањутерена и поправци путева: ТГ 100 | нч | 40 |  |  |
|  | МГ | нч | 70 |  |  |
|  | Вибро ваљак | нч | 30 |  |  |
|  | УЛТ | нч | 60 |  |  |
|  | Ровокопач | нч | 50 |  |  |
|  | - Камион | нч | 100 |  |  |
| УКУПНО (Д) |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:

| Опис | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- |
| А. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ ЖЕЛЕЗНИЦА |  |
| Б. АРМИРАНОБЕТОНСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| В. МОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| Г. РАДОВИ НА ЧЕЛИЧНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА |  |
| Д. РАДОВИ НИСКОГРАДЊА |  |
| УКУПНО: |  |

# ДЕО 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. (ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ) И 76. (ДОДАТНИ УСЛОВИ) ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

## 4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“ има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву - Образац 11. из конкурсне документације.

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

## 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач мора да испуњава следеће додатне услове :

- Располаже неопходним финансијским капацитетом, за испуњеност овог услова потребно је да понуђач :

- има остварен пословни приход од минимално 50.000.000,00 динара укупно за протекле три године (2012., 2013. и 2014.)

- да није исказао губитак у пословању за 2012., 2013. и 2014. годину,

- да у последњих 12 месеци пре дана објављивања Позива за подношење понуда није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим рачунима.

- Располаже непходним пословним капацитетом:

- да је у претходних 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда, Понуђач успешно извршио радове која су предмет ове набавке, и чија је вредност износила минимум 7.000.000,00 РСД по години.

- Поседовање важећих сертификата:

- ISO		9001

- ISO		14001

- OHSAS	18001

- Располаже довољним кадровским капацитетом:

За испуњеност овог услова понуђач мора да има у сталном радном односу или ангажоване по неком другом основу радног ангажовања, сагласно прописима који регулишу област рада, стручни тим потребан за извршење послова који су предмет набавке и то:

- најмање 1  дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 310;

- најмање 1  дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 410;

- најмање 1  дипломираног инжењера машинства са лиценцом 430;

- најмање 1  дипломираног инжењера машинства са лиценцом 434;

- најмање 15 машинбравара;

- најмање 10 заваривача са атестом REL-111.

- Да поседује неопходан технички капацитет:

За испуњеност овог услова потребно је да понуђач има односно располаже са минимум:

- једна ауто дизалица носивости најмање 60 тона;

- 10 апарата за заваривање са потребним атестима;

- 1 трактор гусеничар, булдозер (ТГ);

- 1 грејдер;

- 1 ровокопач;

- 1 утоварна лопата точкаш (УЛТ);

- 1 вибро ваљак;

- 3 камиона носивости преко 10 тона.

## 4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава обавезне услове  за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то:

- извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; за стране понуђаче извод из одговарајућег регистра надлежног органа државе у којој има седиште;

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

За домаће понуђаче:

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда ( које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела које су у надлежности редовног кривичног оделења Вишег суда. Уколико уверење Основног суда не садржи и те податке онда је потребно доставити и посебно Уверење Вишег суда) на чијем  подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, који се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта законсгог заступника).

Уколико понуђач има  више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске

управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта)

За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

- потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; за стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

Предузетници

потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

физичка лица

потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

- уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

За стране понуђаче потврда надлежног пореског органа државе у којој има седиште.

Доказ из тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то:

Доказе неопходног финансијског капацитета:

домаћи понуђачи:

  - Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012. 2013. и 2014. годину), са мишљењем овлашћеног ревизора за 2012. и 2013. и 2014. годину; ако понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и ревизији  дужан је да уз билансе достави одговарајући акт – одлуку у смислу законских прописа за сваку од наведених година;

  - Извештај о бонитету, образац БОН ЈН за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014. годину) издат од стране Агенције за привредне регистре;

  - Потврда о подацима о ликвидности, издата од стране Народне банке Србије  –  Одсек принудне наплате, за период од претходних 12 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда  на Порталу јавних набавки

односно страни понуђачи:

  - Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) са мишљењем овлашћеног ревизора, ако такво мишљење постоји. Ако понуђач није субјект ревизије у складу са прописима државе у којој има седиште, дужан је да уз билансе достави Изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да није субјект ревизије за наведене године.

  - Потврда или мишљење или исказ банке или друге специјализоване институције у складу са прописима државе у којој има седиште, о понуђачевој блокади рачуна за период од претходних 12 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда  на Порталу јавних набавки

Докази неопходног пословног капацитета:

- Референтна листа понуђача са потврдом/потврдама претходног наручиоца о извршеним радовима (Образац 10 и 10.1);

- фотокопија важећег сертификата ISO 9001

Докази неопходног кадровског капацитета:

- фотокопија одговарајућих појединачних образаца М или М3А којим се  потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослене са пуним радним временом или други доказ о радном ангажовању по неком другом основу сагласно прописима који регулишу област рада (доказ се доставља за све тражене извршиоце)

односно

изјава или други доказ везано за запослене издата од надлежне институције код које се води евиденција о запосленима (за стране понуђаче)

  - Лиценце са потврдама о важности

  - Сертификат REL-111 за завариваче

  - Дипломе о стеченом звању машинбравара

  - Изјава о кадровском капацитету (Образац 8.).

Докази неопходног техничког капацитета:

- Изјава о техничком капацитету (Образац 12.)

- Копија пописне листе за 2014. годину или рачун/отпремница за средства набављена од 01.01.2015. године или уговор о закупу или уговор о лизингу

- Саобраћајне дозволе које гласе на понуђача, (доставља се очитана саобраћајна дозвола) или уговор о закупу или уговор о лизингу, за сва возила и за све регистроване помоћне машине.

У случају сумње у истинитост достављених података у вези финансијског, пословног, кадровског и техничког капацитета,  Наручилац задржава право провере релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао нетачне податке, понуда тог понуђача се сматра неприхватљивом.

## 4.4 Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача

Сваки подизвођач мора да испуњава  обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, додатне услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава  обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.  Додатне услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно.

Подизвођач и сваки члан из групе понуђача (заједничка понуда) је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

## 4.5 Начин достављања доказа

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 77. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужaн да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова  из чл. 75. став. 1. тачка 1) до 4) Закона. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу надлежних органа на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 4) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Сви запослени које је понуђач навео у својој понуди, морају бити ангажовани у извршењу набавке, а по извршеном избору најповољније понуде и додели уговора.

# ДЕО 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

## 5.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена, на српском језику. Ако је неки доказ  на страном језику, исти мора бити преведен на српски и оверен од стране овлашћеног преводиоца/тумача.

Ако понуда са свим прилозима није сачињена на српском језику, биће одбијена као неприхватљива.

## 5.2. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду која мора бити повезана тако да се листови не могу раздвојити са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, лично или поштом, у затвореној и запечаћеној коверти, тако да се са сигурношћу може закључити да се први пут отвара, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Србија, Балканска 13, писарница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“ЈН број ЈН 1000/0346/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.10.2015. године до 11:00 часова.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Благовременим се сматрају понуде које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Наручиоца, најкасније до 11:00 часова, у року  од  30 (словима: тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате, односно до 09.10.2015. године.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву и конкурсној документацији, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 09.10.2015. године у 11:30 часова у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, сала на другом спрату.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у овом поступку (а не само овлашћење за присуствовање), издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи све наведене и тражене податке из Обрасца Понуде (Образац број 4. ове конкурсне документације), а у складу са техничком спецификацијом радова (Део 3 ове конкурсне документације).

## 5.3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

## 5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

## 5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Србија, Улица Балканска 13, писарница, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“ ЈН број 1000/0346/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“ ЈН број 1000/0346/2015 - НЕ ОТВАРАТИ - ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“ ЈН број 1000/0346/2015 - НЕ ОТВАРАТИ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“ ЈН број 1000/0346/2015 -  НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Део 6. Образац 4. ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је обавезан да у пoнуди нaвeдe дa ли ћe извршeњe jaвнe нaбaвкe дeлимичнo пoвeрити пoдизвoђaчу и дa нaвeдe у свojoj пoнуди, прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe пoвeрити пoдизвoђaчу, a кojи нe мoжe бити вeћи oд 50% кao и дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa.

Aкo пoнуђaч у пoнуди нaвeдe дa ћe дeлимичнo извршeњe нaбaвкe пoвeрити пoдизвoђaчу, дужaн je дa нaвeдe нaзив пoдизвoђaчa, a укoликo угoвoр измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa будe зaкључeн, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн у угoвoру.

Пoнуђaч je дужaн дa нaручиoцу, нa њeгoв зaхтeв, oмoгући приступ кoд пoдизвoђaчa рaди утврђивaњa испуњeнoсти услoвa.

Пoнуђaч у пoтпунoсти oдгoвaрa нaручиoцу зa извршeњe oбaвeзa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, oднoснo зa извршeњe угoвoрних oбaвeзa, бeз oбзирa нa брoj пoдизвoђaчa.

Пoнуђaч нe мoжe aнгaжoвaти кao пoдизвoђaчa лицe кoje ниje нaвeo у пoнуди, у супрoтнoм нaручилaц ћe рeaлизoвaти срeдствo oбeзбeђeњa и рaскинути угoвoр, oсим aкo би рaскидoм угoвoрa нaручилaц прeтрпeo знaтну штeту.

У том случajу нaручилaц ће oбaвeстити oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje.

Пoнуђaч мoжe aнгaжoвaти кao пoдизвoђaчa лицe кoje ниje нaвeo у пoнуди, aкo je нa стрaни пoдизвoђaчa нaкoн пoднoшeњa пoнудe нaстaлa трajниja нeспoсoбнoст плaћaњa, aкo тo лицe испуњaвa свe услoвe oдрeђeнe зa пoдизвoђaчa и укoликo дoбиje прeтхoдну сaглaснoст нaручиoцa.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

## 5.8. ЗАЈЕДНИЧКA ПОНУДA

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Такође, у овом споразуму треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Услове у вези са капацитетима (финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет), у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача, све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца 11. који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

## 5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Прихватљив начин плаћања, за Наручиоца је:

- 80% уговорене вредности у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, сачињене на бази грађевинске књиге изведених радова оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца и обострано потписаног записника о квалитативном и квантитативном пријему радова;

- 20% од уговорене вредности у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне окончане ситуације, сачињене на бази оверене грађевинске књиге и обострано потписаног записника о извршеној  примопредаји радова.

Ако понуђач понуди други начин плаћања, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Максимани рок за извршење радова је до 50 радних дана од дана увођења у посао .

Понуђач се уводи у посао у року од 7 дана од дана достављања Обавештења о увођењу у посао од стране Наручиоца.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач понуди другачији рок извршења од наведног, таква понуда биће одбијена као неприхватљива.

ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

## 5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза.

Понуђена цена мора бити фиксна.

У Обрасцу “Структура цене“ (Образац 9. из конкурсне документације) треба исказати структуру цене, као обрачун трошкова који се надокнађују, док у Обрасцу понуде (Образац 4. из конкурсне документације) треба исказати укупну понуђену цену.

Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

У предметној јавној набавци цена је предвиђена као критеријум за оцењивање понуда.

## 5.11. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА, ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

У складу са чланом 57. став 4. ЗЈН, наручилац није дужан да оглас о јавној набавци објави и на страном језику, који се обично користи у међународној трговини у области из које је предмет јавне набавке, па у смислу члана 61. став 5. ЗЈН, у  случају јавних набавки код којих позив за подношење понуде није објављен на страном језику, наручилац није дужан да у конкурсној документацији навoди податке о наведеним органима.

## 5.12.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди, који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију, која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за избор најповољније понуде.

## 5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

У вези са припремом понуде понуђачи могу тражити додатна објашњења у писаном облику, и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, слањем дописа на е-mail: gordana.djurbabic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 16 часова. Захтев за појашњење, примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана, биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће, у року од  3 дана по пријему таквог захтева, e-mail-oм одговорити понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Наручилац ће за свa заинтересованa лица организовати обилазак терена за рад –„Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“. Обилазак терена за рад ће бити дана 18.09.2015. године   – скуп на улазу управне зграде ТЕ Костолац Б у 10:00 часова.  Потребно је да до 16.09.2015. године свa заинтересована лица упуте писани захтев, за обилазак терена на   е-mail:  gordana.djurbabic@eps.rs.

Обилазак терена од стране заинтересованог лица није  услов за учешће у овом поступку ЈН.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

Забрањено је и неће се давати информације телефоном.

## 5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда, наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора, дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео, или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача, уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона, Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења уговора, да наручиоцу поднесе оригинал, неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 15% понуђене цене (вредности уговора), без ПДВ, са трајањем најмање 60 (шездесет) дана дуже од дана одређеног за коначно извршење посла.

## 5.16 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора, Овлашћени Наручилац ће донети применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Доказ: Образац понуде и образац структура цене (Обрасци 4. и 9. конкурсне документације)

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, набавка ће бити додељена понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде, а који не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Ако двe или више понда имају исту најнижу понуђену цену, као и исти рок важења понуде, понуђач коме ће бити додељен уговор биће изабран жребом у присуству понуђача.

## 5.17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве дат у делу 6. Образац 11. ове конкурсне документације).

## 5.18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: gordana.djurbabic@eps.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 1000/0346/2015, сврха: такса за ЗЗП, ЈП ЕПС ЈН број 1000/0346/2015, корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## 5.19 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## 5.20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Сагласно чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12 и 14/15) и чл. 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки, приликом закључења уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника Уговорних страна, треба доставити као средство финансијског обезбеђења:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% вредности уговора, без ПДВ.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за коју је понуђач добио негативну референцу, Овлашћени наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњење уговорних обавеза. У том случају банкарска гаранција за добро извршење посла износи 15% вредности уговора, без ПДВ.

Наведену банкарску гаранцију понуђач предаје приликом закључења уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана обостраног потписивања уговора од законских заступника уговорних страна.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора трајати најмање 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока извршења посла, с тим да евентуални продужетак уговреног рока извршења посла има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији, у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије, у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС, уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

Ако понуђач подноси банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање додељен кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

или

Меницу за добро извршење посла (домаћи понуђачи)

1.	бланко соло меницу која мора бити:

издата са клаузулом „без протеста“

потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља);

евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11);

2.	менично писмо-овлашћење, које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“, и то коришћењем Обрасца меничног писма-овлашћења који је дат у прилогу ове Конкурсне документације и чини њен саставни део. Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно овлашћење којим наручиоца овлашћује да може, без протеста, приговора и трошкова, попунити и наплатити меницу на износ од 10% вредности уговора, без ПДВ.

3. Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача која је оверена на дан издавања менице и меничног овлашћења, од стране пословне банке наведене у меничном овлашћењу.

4.	копију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање);

5.	овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача и

6.	оверен Захтев  за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије.

Наведену Меницу понуђач предаје приликом закључења уговора, а најкасније 8 дана од дана обостраног потписивања уговора од законских заступника уговорних страна, са роком важења 60 дана дужим од уговореног рока извршења посла, с тим да евентуални продужетак уговореног рока извршења посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

У случају да понуду даје група понуђача, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач из групе понуђача који је одређен у споразуму о заједничком извршењу набавке групе понуђача да даје средство обезбеђења.

Средставо финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача (одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке) или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да у току важења уговора понуђач не изврши уговорене обавезе, а Наручилац рекламира количину и квалитет радова, или понуђач прекорачи рок извођења радова, у складу са закљученим уговором, Наручилац може да наплати средство финансијског обезбеђења по основу доброг извршења посла и да једнострано раскине уговор.

# ДЕО 6. ОБРАСЦИ

## Образац 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |  |
| Матични број понуђача: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Уколико понуђачи наступају у заједничкој понуди, овај образац попуњава Лидер – носилац посла.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

## Образац 2.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број (ПИБ): |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Одговорно лице: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Образац попунити за сваког подизвођача.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

## Образац 3.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број (ПИБ): |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Одговорно лице: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Образац се попуњава када група понуђача подноси заједничку понуду. Образац попунити за сваког члана групе понуђача.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

## Образац 4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив понуђача ___________________________

Адреса понуђача __________________________

Број дел. протокола понуђача _________________

Датум: __________  године

Место: _________________

(у случају заједничке понуде уносе се подаци за Носиоца посла)

На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“, објављеног дана 09.09.2015. године на Порталу јавних набавки, подносимо

П О Н У Д У

У складу са траженим захтевима и условима утврђеним позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, испуњавамо све услове за извршење јавне набавке радова.

| БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ЈН 1000/0346/2015 |
| --- | --- |

| НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА МАТИЧНИ БР. ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| ДЕЛАТНОСТ ПОНУЂАЧА (шифра) |  |

| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (ПОТПИСНИК УГОВОРА) |  |
| --- | --- |

| НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити) | самостално заједничка понуда са подизвођачем |
| --- | --- |
| ЛИДЕР-НОСИЛАЦ ПОСЛА |  |
| НАЗИВ, СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧА |  |

| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ |  |
| --- | --- |

| БРОЈ ТЕЛЕФОНА |  |
| --- | --- |

| БРОЈ ТЕЛЕФАКСА |  |
| --- | --- |
| (Е-МАIL) |  |
| ПИБ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ |  |

УКУПНА ЦЕНА РАДОВА  ___________________________(RSD), без пореза на додату вредност.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОК ИЗВРШЕЊА:  ______________________ (навести рок извршења)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _________________________________________________

(понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда)

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Место и датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

## Образац 5.

Трошкови припреме понуде

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од  наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## Образац 6.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача

(лидера групе  - носиоца посла у заједничкој понуди)

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

(заједничку) понуду у отвореном поступку, ЈН 1000/0346/2015, наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

## Образац 7.

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са Позивом за подношење понуда за јавну набавку радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“, у отвореном поступку, објављеног дана 09.09.2015. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Овлашћеног наручиоца, изјављујемо да наступамо са подизвођачем/подизвођачима и у наставку наводим његово/њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач ____________________ (навести назив подизвођача) учествује у извршењу следећих активности:___________________________

______________________________________________________________,

- у понуди подизвођач ____________________ (навести назив подизвођача) учествује у извршењу следећих активности: ___________________________

______________________________________________________________,.

- у понуди подизвођач ____________________ (навести назив подизвођача) учествује у извршењу следећих активности: ___________________________

______________________________________________________________,.

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

## Образац 8.

Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке бр. ЈН 1000/0346/2015, понуђач

_____________________________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача)

Даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо  следећим кадровским капацитетом, односно да имамо у радном односу са пуним радним временом и или ангажоване по неком другом основу радног ангажовања, сагласно прописима који регулишу област рада, следећа лица која ће бити одговорна за извршење уговора:

| Ред. бр. | Име и презиме | Квалификација /звање | Број и важност лиценце (У случајевима када извршилац поседује лиценцу) | Област коју покрива и функција коју обавља у вези предметне набавке |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

## Образац 9.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР РАДОВА

на рашчишћавању терена у кругу ТЕ-КО "Б"

А. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ ЖЕЛЕЗНИЦА

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојеће пруге нормалног колосека, шина, колосечног прибора и дрвених прагова, утовар, транспорт и складиштење на депонији коју одреди инвеститор. Транспортна даљина до 3 км. Попречни пресек у прилогу. Обрачун се врши по м´ (м´- метар дужни) уклоњеног колосека (140 + 110 ) | м´ | 250 |  |  |
| 2. | Утовар, транспорт и депоновање са прикупљањем на гомилу туцаничког засторана депонију до 3 км. Попречни пресек у прилогу. Обрачун се врши по м³ уклоњеног застора. | м³ | 300 |  |  |
| 3. | Демонтажа једног челичног одбојника, утовар и транспорт до 2 км на локацију коју одреди инвеститор | ком | 1 |  |  |
| 4. | Демонтажа кранске стазе порталног крана, две одвојене шине са одговарајућим колосечним прибором. Обрачун се врши по м´ уклоњених шина. Цртеж у прилогу ( 2 х 140 ) | м´ | 280 |  |  |
| 5. | Демонтажа два челичне одбојника на стази крана, утовар и транспорт до 2км до локације коју одреди инвеститор. Цртеж у прилогу. | ком | 2 |  |  |
| УКУПНО (А) БЕЗ ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (А) СА ПДВ: |  |

Б. АРМИРАНОБЕТОНСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машински ископ земље III категорије око стазе порталног крана од АБ са одлагањем на страну и поновним затрпавањем. Обрачун по м³ ископаног и поново враћеног материла. ( 140 х 3 х 2 х 1 + 60 ) | м³ | 900 |  |  |
| 2. | Машинско разбијање АБ стазе порталног крана са слојем мршавог бетона испод, утовар, транспорт и истовар на депонију до 5 км коју одреди инвеститор. Цртеж у прилогу. Обрачун се врши по м³ разбијеног и уклоњеног АБ. ( 140 х 2 х 1,35 + 12 ) | м³ | 390 |  |  |
| 3. | Машинско разбијање постојећег АБ бетона дебљине до 1,5 м, утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 км. Обрачун се врши по м³ разбијеног и одвеженог бетона. | м³ | 150 |  |  |
| 4. | Машинско разбијање неармираног бетона, тротоара и слично, утовар и транспорт на депонију до 5км. Обрачун по м³ разбијеног и однетог бетона. | м³ | 200 |  |  |
| УКУПНО (Б) БЕЗ ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (Б) СА ПДВ: |  |

В. МОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећег монтажног стамбеног објекта, пажљив утовар и транспорт до локације до 3 км коју одреди инвеститор. Обрачун по м² спољних мера објекта. 11 х 14,50 | м² | 160 |  |  |
| 2. | Рушење и уклањање стражарске кућице димензија 4х4. Приликом рушења водити рачуна о материјалима који се могу поново уградити, цреп, столарија и сл. Шут утоварити и однети на депонију до 5 км. Обрачун по м² објекта. | м² | 16 |  |  |
| 3. | Рушење и уклањање санитарног објекта димензија 7х5. Приликом рушења водити рачуна о материјалима који се могу поново уградити, цреп, столарија и сл. Шут утоварити и однети на депонију до 5 км. Обрачун по м² објекта. | м² | 35 |  |  |
| УКУПНО (В) БЕЗ ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (В) СА ПДВ: |  |

Г. РАДОВИ НА ЧЕЛИЧНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда Пројекта за извођење демонтаже (рушења дела објекта) и делимичне поновне монтаже дела магацина. Пројекат доставити у три примерка у аналогном и два у дигиталном облику. | ком | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа бочних страна магацина и крова од сендвич лимених трапезастих профила са утоваром и одлагањем на локацију до 2 км коју одреди инвеститор. На тим бочним зидовима се налазе и прозири. Обрачуном предвидети потребну скелу за демонтажу. Обрачун се врши по м² демонтираног профила са прозорима | м² | 1.800 |  |  |
| 3. | Демонтажа и одлагање на страну челичне конструкције магацина од челичних профила. Обрачун се врши по кг демонтиране конструкције. | кг | 20.000 |  |  |
| 4. | Поновна монтажа челичне конструкције чеоног портала са улазним вратима | кг | 8.000 |  |  |
| 5. | Поновна монтажа чеоног портала магацина од сендвич лимених профила, са прозорима и вратима Обрачун се врши по м² поново монтираних профила, врата и прозора. 50 х 7 | м² | 400 |  |  |
| 6. | Звршна обрада фасаде, враћање олука, постављање нових опшивки исл. Обрачун по м² обрађене фасаде. | м² | 400 |  |  |
| 7. | Демонтажа, утовар, транспорт и одлагање на локацију коју одреди инвеститор челичног постројења за утовар угља. Обрачун по кг демонтираног и превеженог челика. | кг | 20.000 |  |  |
| УКУПНО (Г) БЕЗ ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (Г) СА ПДВ: |  |

Д. РАДОВИ НИСКОГРАДЊА

| Бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Количина | Јед. цена | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риперовање, ископ, утовар, транспорт до 5 км постојећих асфалтних путева. Обрачун по м³ риперованог, ископаног и транспортованог материјала. 200 х 7 х 0,6 + 60 | м³ | 900 |  |  |
| 2. | Машинско разбијање пода са уклоњеног дела магацина, утовар и транспост до 5 км на депонију. Обрачун по м³ уклоњеног пода. | м³ | 1000 |  |  |
| 3. | Рад грађевинске механизације на равнању терена и поправци путева: ТГ 100 | нч | 40 |  |  |
|  | МГ | нч | 70 |  |  |
|  | Вибро ваљак | нч | 30 |  |  |
|  | УЛТ | нч | 60 |  |  |
|  | Ровокопач | нч | 50 |  |  |
|  | - Камион | нч | 100 |  |  |
| УКУПНО (Д) БЕЗ ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО (Д) СА ПДВ: |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:

| Опис | Укупна цена без ПДВ | ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| А. РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ ЖЕЛЕЗНИЦА |  |  |  |
| Б. АРМИРАНОБЕТОНСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| В. МОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Г. РАДОВИ НА ЧЕЛИЧНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА |  |  |  |
| Д. РАДОВИ НИСКОГРАДЊА |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац структура цене.

Образац Структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуде које не садрже попуњен образац структуре цене биће оцењене као неприхватљиве.

## Образац 10.

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

| Ред. бр. | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Година извршених радова | Вредност извршених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомена: У Обрасцу 10. Референтна листа понуђача се по редним бројевима наводе реализовани радови који су у складу са захтевима из конкурсне документације. Сви релаизовани радови морају бити потврђени достављањем одговарајуће потврде о референтним набавкама понуђача ранијег наручиоца, у складу са Обрасцем 10.1.

Уколико су у Обрасцу 10. Референтна листа понуђача наведени радови које нису потврђени достављањем одговарајуће потврде или уколико дата потврда не садржи све што је тражено конкурсном документацијом, такве референце се неће узимати у обзир. Ради лакшег утврђивања везе између Обрасца 10.1. Потврда о референтним набавкама понуђача и Обрасца 10. Референтна листа понуђача, пожељно је да понуђач на свакој потврди у горњем левом углу наведе редни број референце из Обрасца 10. Референтна листа понуђача.

## Образац 10.1

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

| Назив Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон, факс, е mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца |  |

Понуђач ____________________________________________________________је за нас у _________ години извршио радове у вредности од ________________, који  су обухватали ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(прецизирати врсту, опис радова, мишљење наручиоца о квалитету изведених радова)

Референца се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке: ЈН број 1000/0346/2015, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 09.09.2015. године, и у друге сврхе се не може користити.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Овлашћено лице Наручиоца

________________________

(потпис и печат)

## Образац 11.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

У својству ____________________

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Датум: | М.П. | Понуђач/подизвођач: |
| --- | --- | --- |

## Образац 12.

Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке бр.ЈН 1000/0346/2015, понуђач

___________________________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача)

Даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо  следећим техничким капацитетом:

| Ред. бр. | Назив опреме | ком |
| --- | --- | --- |

Датум                                          М.П.	                  	 Потпис понуђача

_____________________________	                              	  ______________________

## Образац 13.

(напомена: не доставља се уз понуду)

(Меморандум пословне банке)

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Корисник: Јавно предузеће „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, Царице Милице бр. 2, датум __________

Налогодавац: _______________________________________________________________

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА БР. ________________

Обавештени смо да су ________________ (у наставку ,,Налогодавац'') и Јавно предузеће „Електропривреда Србије'' (у даљем тексту: Корисник), у складу са одлуком Корисника о додели уговора и избору понуде Налогодавца закључили Уговор о јавној набавци  радова „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања “ бр ____(навести број уговора) дана _____(навести датум закључења уговора) по спроведеној јавној набавци бр. 1000/0346/2015 укупне вредности __________________ (износ словима ____________________) без ПДВ.

У складу са условима горе наведеног уговора , предвиђена је обавеза Налогодавца да достави Кориснику приликом закључења уговора а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, гаранцију за добро извршење посла, којом се гарантује прописано извршење уговора.

На захтев Налогодавца, ми [банка] овим неопозиво и безусловно, без права на приговор, гарантујемо да ћемо вам платити, у року од пет радна дана банке, на први позив, износ или износе који не прелази(е) укупан износ од _______ (износ словима ____________________), што представља 10% вредности Уговора без ПДВ, по пријему вашег првог позива у писаној форми и ваше Писане изјаве у којој се наводи:

- да је Налогодавац прекршио своју(е) обавезу(е) из закљученог Уговора и

- у ком погледу је Налогодавац извршио прекршај.

Наша гаранција важи 60 дана дуже од уговореног рока извршења посла, а најкасније до ----------- (навести датум), 24:00 (CET), и истиче у целости и аутоматски уколико ваш писани захтев не будемо добили до тог датума, без обзира да ли је овај документ враћен или не, с тим да евентуални продужетак уговореног рока извршења посла има за последицу и продужење рока важења ове банкарске гаранције за исти број дана.

Ова гаранција се не може уступити и није преносива без писане сагласности Корисника,  Налогодавца и Банке гаранта.

На ову Гаранцију се примењују одредбе Једнообразних правила за гаранцију на позив (URDG 758) Међународне Трговинске коморе у Паризу.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије уз примену Правилника Привредне коморе Србије и процесног и материјалног права Републике Србије.

Потпис(и) __________________________

## Образац 13.1

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96 Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Зaкoнa o плaтнoм прoмeту (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………………………………….

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ...............................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...............................................................................

ПИБ ДУЖНИКА(Понуђача): .....................................................................................................

И З Д А Ј Е  Д А Н А ...........................ГОДИНЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  соло  меницу, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________________ динара, (и  словима  ___________________динара), по Уговору о _____________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% уговорене вредности радова уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року.

Издата Бланко соло меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 60 (шездесет) дана од уговореног рока (изведених радова) с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Овлашћујемо безусловно и нeопозиво Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице,  без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења                 ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_________________________	_________________________

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко соло меница као гаранција за добро избршење посла

- копија картона депонованих потписа оверена на дан издавања менице и меничног писма,

- ОП образац  законског заступника  и

- оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистру меница и овлашћења НБС у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења НБС

## Образац 14.

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- НАРУЧИЛАЦ: „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд, Улица царице Милице 2,  матични број: 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа, а.д. Београд, које заступа законски заступник Александар Обрадовић, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

- ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

_________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун _________________код банке, кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име групе понуђача, [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде]

(у дaљeм тeксту:  Извођач радова)

( У даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана ___________.2015. године [напомена: не попуњава понуђач]

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

„Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“

имајући у виду: [напомена: не попуњава понуђач]

- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку радова, број 1000/0346/2015

- да је позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана ________. године, као и на интернет страници ЈП ЕПС

- да понуда  Извођачa радова  у отвореном поступку, која је заведена у ЈП ЕПС под бројем _____________ од _____ 2015. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из позива за подношење понуда и Конкурсне документације

- да је ЈП ЕПС Одлуком о додели уговора (ЈП ЕПС број_______) изабрао понуду Извођачa радова  као најповољнију;

ПРEДMET УГOВOРA

Члaн 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова, „Пројекат ТЕ Костолац Б3: Припрема локације ТЕ Костолац Б3 за археолошка истраживања“, који oбухвaтaју  рашчишћавање терена и уклањање привремених објеката на локацији блока Б3 ТЕ Костолац Б, у свему према захтевима и условима из Конкурсне документације, ЈН 1000/0346/2015, прихваћеној Техничкој спецификацији и Понуди Извођачa радова  број: _________ од _____ године, који као Прилог 1, Прилог 2. и Прилог 3. чине саставни део овог уговора.

Члaн 2.

Активности које чине предмет овог Уговора одређене су по врсти, обиму, техничким карактеристикама и предмером  радова, који је саставни део усвојене понуде Извођачa радова , бр.______, од ________године, достављене у поступку јаве набавке бр. ЈН 1000/0346/2015 и Техничкој спецификацији предметне набавке, који су саставни део овог Уговора.

Врста и обим активности из предмета овог Уговора, које ће се вршити, зависиће од стварних потреба Наручиоца, при чему Наручилац задржава право да не реализује Уговор у потпуности, већ према својим стварним потребама.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем  више радова од уговореног обима (вишак радова), Извођач радова  је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца.

По добијању писане сагласности Наручица, Извођач радова ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције из Предмера усвојене понуде Извођача радова, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка свих уговорених радова.

Вредност свих изведених радова не може прећи износ процењене вредности ове јавне набавке.

ВРЕДНОСТ  УГОВОРА

Члaн 3.

Укупна уговорена вредност радова, без обрачунатог пореза на додату вредност, износи:

РСД (словима: 	)

Вредност из става 1. овог члана уговора увећава се за порез на додату вредност, у складу са релевантном законском регулативом.

Цена из става 1. овог члана је фиксна, тј. не може се мењати за све време извршења предмета овог Уговора.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију набавке, сагласно активностима обухваћеним усвојеном понудом и дефинисаним предметом Уговора.

Jeдиничнe цeнe зa рaдoвe у oквиру oвoг Угoвoрa, дaтe су у Обрасцу структура цене, кojа као прилог 4.  чини сaстaвни дeo овог Угoвoра.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члaн 4.

Плaћaње угoвoрeнe цeнe из члaнa 3. oвoг Угoвoра бићe извршeнo нa слeдeћи нaчин:

- 80% уговорене вредности у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, сачињене на бази грађевинске књиге изведених радова оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца и обострано потписаног записника о квалитативном и квантитативном пријему радова;

- 20% од уговорене вредности у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне окончане ситуације, сачињене на бази оверене грађевинске књиге и обострано потписаног записника о извршеној  примопредаји радова.

УГОВОРЕНИ РОКОВИ

Члaн 5.

Извођач радова  сe oбaвeзуje да ће све радове из члана 1. и члана 2 овог Уговора извести у максималном року до ________ радних од дана увођења у посао .

Извршилац се уводи у посао у року од 7 дана од дана достављања Обавештења о увођењу у посао од стране Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧA РАДОВА  И НАРУЧИОЦА

Члaн 6.

Извођач радова   сe oбaвeзуje дa ћe зa пoтрeбe Нaручиoцa извeсти свe нeoпхoднe рaдoвe на рашчишћавању терена и уклањању привремених објеката на локацији блока Б3 ТЕ Костолац Б, кaкo je тo дeфинисaнo у oдрeдбaмa oвoг Угoвoрa.

Сaглaснo oвoм Угoвoру, Извођач радова   сe oбaвeзуje да:

- радове изведе стручно и квалитетно у свему према, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима за ове врсте радова

- уредно оформи и води грађевинску књигу и грађевински дневник

- обезбеди терен за рад

- писаним путем обавести Наручиоца о лицу које ће руководити извођењем радова

- спроведе све потребне мере заштите на раду као и противпожарну заштиту

- изврши обезбеђење своје опреме, алата и материјала

- Наручиоцу достави списак свих својих радника, који ће бити ангажовани на извођењу радова

- поступи по оправданим примедбама и захтевима Наручиоца и да отклони недостатке, на које му је Наручилац указао, о сопственом трошку

- да надокнади штету коју причини Наручиоцу или трећим лицима приликом извођења радова

- по завршетку радова, повуче своје раднике, уклони опрему, средства за рад и уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова

- поступи по примедбама Наручиоца и отклони све указане недостатке

- писаним путем извести Наручиоца о завршетку радова и преда изведене радове

- потпише са Наручиоцем Споразум о сарадњи у циљу примене мера за безбедност и здравље на раду.

Сaглaснo oвoм Угoвoру, Нaручилaц сe oбaвeзуje

- дa писaним путeм oбaвeсти Извођачa радова  o лицу/имa кoja иступajу у свojству овлашћеног лица Нaручиoцa који ће пратити извођење радова

Овлашћено лице Нaручиoцa за праћење извођења радова иступа у име Наручиоца и врши следеће послове:

- контролу квалитета и провере извођења свих радова и примене свих прописа, стандарда и техничких норматива

- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које се уграђују

- оверава грађевинске књиге и грађевинске дневнике

- оверава осталу документацију за коју је по основу овог Уговора и важећих прописа надлежан за оверу

- даје упутства Извођачу радова

- сарађује са Извођачем радова,  а ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања током извођења радова.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члaн 7.

Извођач радова се обавезује да активности из предмета уговора изведе квалитетно и одговорно, сагласно позитивним прописима и условима из конкурсне документације предметне jaвне набавке.

Уколико овлашћено лице Наручиоца утврди да изведени радови имају недостатке,  примедбе ће у виду Приговора упутити овлашћеном лицу Извођача радова, уз одређивање рока у коме је Извођач радова  дужан да отклони недостатке.

Извођач радова  је дужан да у датом року отклони све недостатке из Приговора. У случају да Извођач радова  у датом року не отклони недостатке наведене у Приговору Наручиоца, Наручилац има право да сам отклони недостатке или да ангажује друго лице, на терет Извођача радова .

Члан. 8.

Извођач радова  је дужан да омогући Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Квантитативни и квалитативни пријем радова извршиће комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођач радова, која ће сачинити Записник о квантитативном и квалитативном пријему истих.

Члан 9.

Ако буде било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова  сачиниће Записник са примедбама, који ће Извођача радова  обавезивати да их у року од 10 дана отклони и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном, Наручилац може раскинути овај Уговор и активирати средство обезбеђења за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члaн 11.

Извођач радова  је обавезан да у тренутку потписивања уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника Уговорних страна,  као одложни услов из чл. 74.ст. 2. ЗОО, преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора трајати најмање 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока извршења уговора, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору или бланко соло меницу, са клаузулом без протеста, потписану од стране законског заступника, са безусловним и неопозивим меничним овлашћењем, којим се овлашћује ЈП ЕПС да може безусловно, неопозиво и без протеста покренути поступак наплате и то до истека рока од 60 дана од уговореног рока за извршене радове, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору, фотокопијом картона депонованих потписа, оверен од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу на дан издавања менице и меничног овлашћења, ОП обрасцем са вежећим подацима о лицима која су овлашћена за потпис менице, овлашћењем законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и овереним захтевом пословној банци за регистацију менице у Регистар меница и овлашћења НБС.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може, без било какве претходне сагласности Извођача радова, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Извођач радова  не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених обавеза.

ВИША СИЛА

Члан 12.

Oбe стрaнe имajу прaвo дa прoдужe  рок за извођење свих радова из члана 5 овог Уговора у случajу дejствa вишe силe.

Под дејством више силе се сматра случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења  и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

У случajу прeкoрaчeњa рoка из члaнa 5. oвoг угoвoрa кривицoм Извођача радова , исти je oбaвeзaн дa плaти Наручиоцу уговорну казну у висини  oд 0,2 % днeвнo зa свaки дaн кaшњeњa, a нajвишe дo 7,5% укупнo угoвoрeнe врeднoсти радова без пореза на додату вредност.

Плaћaњe пeнaлa, из става 1 овог члана,  дoспeвa у рoку 10 дaнa oд дaнa пријема од стране Извођача радова, фактуре Наручиоца испостављене по овом основу.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 14.

Извођач радова  је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова  је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извођач радова  је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова који су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођач радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе, наведене у ставу 1. и 2. овог члана, Наручилац може раскинути овај уговор.

Члан 15.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедношћу и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду (Прилог број 6), који је саставни део овог уговора.

Члан 16.

Извођач радова  је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези с радом.

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.

Члан 17.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова  односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извођач радова  је обавезан да са Наручиоцем закључи Прилог о безбедности и здрављу на раду (Прилог број 6. као саставни део овог уговора), пре увођења у посао и почетка извођења радова, који су предмет овог уговора, према садржини као у Конкурсној документацији.

Члан 18.

Извођач радова  је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова  нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члaн 19.

Извођач радова   je oдгoвoрaн зa мaтeриjaлнe и прaвнe прoпустe у извршeњу oвoг угoвoрa и дужaн je дa зaштити и oбeштeти Нaручиoцa збoг учињeних мaтeриjaлних и прaвних прoпустa.

Ако су радови које је Извођач радова  извео неадекватни односно не одговарају неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач радова  одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

РАСКИД  УГОВОРА

Члaн 20.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

-    Наручилац може писаним путем раскинути овај уговор у сваком тренутку

уколико Извођач радова  касни са започињањем или завршетком радова да је очигледно да предвиђене радове неће извршити у уговореном року.

- уколико Извођач радова  не изводи радове у свему према захтевима и условима из Конкурсне документације, ЈН 1000/0346/2015, прихваћеној Техничкој спецификацији и Понуди Извођача радова или из неоправданих разлога прекине са реализацијом уговора;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету, наведеном у понуди  Извођача радова, а Извођач радова   није поступио по примедбама Наручиоца;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора, из разлога наведених у претходном ставу, Наручилац има право на накнаду настале штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члaн 21.

Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду. (Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду, уз примену њеног Правилника [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Извођач радова ].

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члaн 22.

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 23.

Oвaj Угoвoр и свa угoвoрнa дoкумeнтaциja ступajу нa правну снaгу нa дaн („Дaтум ступaњa нa снaгу“) кaдa кумулaтивнo буду испуњeни слeдeћи услoви:

- кaдa законски заступници уговорних страна пoтпишу oвaj Угoвoр;

- када Извођач радова   достави средства финансијског обезбеђења из члана 11. овог Уговора.

Члан 24.

Све евентуалне измене и допуне уговора морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране овлашћених заступника  уговорних страна.

За све што није регулисано овим Уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других закона,  подзаконских аката, стандарда и техничких норматива – примењивих с обзиром на предмет овог уговора.

Члан 25.

Саставни део овог уговора су:

Прилог број 1     Конкурсна документација;

Прилог број 2     Техничка спецификација са Предмером радова;

Прилог број 3     Понуда брoј ______ од _______

Прилог број 4     Структура цене

Прилог број 5     Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог број 6   (Споразум о заједничком наступању, [напомена:биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде] ).

Члан 26.

Овај уговор се закључује у 6 (шест) примерака од којих (3) три примерка задржава Наручилац и  (3) три примерка Извођач радова  .

Наручилац                                                                                Извођач радова

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“                                                                (име компаније)

М.П.

____________________                                                               __________________

Александар Обрадовић							(име и презиме

овлашћеног лица)

Прилог о безбедности и здрављу на раду

Уговор ................................................ бр. ............. од .........................године

Наручилац:

Извођач радова:

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора.

Наручилац посебно истиче и указује:

1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју.

2. Да Наручилац захтева од Извођач радова  да се приликом извођења радова који су предмет овог уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3. Да Извођач радова   прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

ПРЕДМЕТ

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова , као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова, које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања грешака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова  је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова  је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођење радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова  је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде Извођачу радова  по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова  је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих се ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођења радова и

3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Извођача радова .

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извршилац је дужан да достави доказе о:

1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

2. извршеним лекарским прегледима запослених,

3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова  које су предмет Уговора.

Извођач радова  је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова  док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова  и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова  се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Уговорне стране су дужне да, у случају из стaвa 1. oве тачке, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oвог члана утврђуjе се писмeним спoрaзумoм.

Спoрaзумoм из стaвa 3. oвог члана, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

Тачка 12.

Извођач радова  је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођење радова који су предмет Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.