***,***

***Образац 15.***

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

**НАРУЧИОЦИ:**

**Наручилац 1:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд, Улица царице Милице 2, Република Србија, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ad, Београд које заступа законски заступник Александар Обрадовић, директор (у даљем тексту: Овлашћени наручилац или ЈП ЕПС)

**Наручилац 2:** Привредно друштво „Термоелектране и копови Костолац“ д.о.о. Костолац, Улица Николе Тесле, бр. 5-7, Матични број 20114185, ПИБ 104199176, Текући рачун 160-761-24 Banca Intesa ad Beograd које заступа законски заступник Дрaгaн Joвaнoвић, директор (у даљем тексту: Наручилац или ПД ТЕ-КО Костолац )

**које, на основу** Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 768/1-14 од 10.12.2014, **као пуномоћник, заступа** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд, Улица царице Милице 2, Република Србија, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ad, Београд које заступа законски заступник Александар Обрадовић, директор

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код банке, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име групе понуђача*, [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде]*

(у дaљeм тeксту: Извoђaч радова)

( У даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2015. године *[напомена: не попуњава понуђач]*

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА**

**„ИЗРАДА НОВОГ ПЕПЕЛОВОДА ОД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОСТОЛАЦ А ДО ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА У ПК ЋИРИКОВАЦ“**

имајући у виду: *[напомена: не попуњава понуђач]*

* да је сагласно члану 50. Закона о јавним набавкама, донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 2768/1-14 од 10.12.2014. године, на коју је Управа за јавне набавке дала позитивно мишљење, број 404-02-14337/14 од 17.12.2014. године, којом је Привредно друштво „Термоелектране и копови Костолац“ д.о.о. Костолац, овластило ЈП ЕПС, као Овлашћеног наручиоца да за његове потребе спроведе поступак и закључи уговор о јавној набавци радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“;
* да је ЈП ЕПС спровео отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“ број ЦЈН 10/14/ДУКН;
* да је позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_\_\_\_\_\_\_. године, као и на интернет страници ЈП ЕПС;
* да понуда Извoђaча радова у отвореном поступку, која је заведена у ЈП ЕПС под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. године, у потпуности одговара захтеву Овлашћеног наручиоца из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;
* да је ЈП ЕПС Одлуком о додели уговора (ЈП ЕПС број\_\_\_\_\_\_\_) изабрао понуду Извoђaча радова као најповољнију;

**ПРEДMET УГOВOРA**

**Члaн 1.**

Предмет овог Уговора је извођење радова „Израда новог пепеловода од термоелектране Костолац А до депоније пепела у ПК Ћириковац“, који oбухвaтa грађевинске радове, испоруку, уградњу, пуштање у рад машинске опреме и испоруку, уградњу и пуштање у рад електро опреме, у свему према захтевима и условима из конкурсне документације, јавна набавка број ЦЈН 10/14/ДУКН, прихваћеној техничкој спецификацији и Понуди Извођача радова број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, које као Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3. чине саставни део овог уговора.

**Члaн 2.**

Активности које чине предмет Уговора одређене су по врсти, обиму и техничким карактеристикама предмером и предрачуном радова који је саставни део усвојене понуде Извођача радова достављене по јавној набавци бр. ЦЈН 10/14/ДУКН, бр.\_\_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_\_\_\_године и техничкој спецификацији предметне набавке, који су саставни део Уговора.

Врста и обим активности из предмета Уговора које ће се вршити зависиће од стварних потреба Наручиоца, при чему Наручилац задржава право да не реализује Уговор у потпуности, већ према својим стварним потребама.

**ВРЕДНОСТ УГОВОРА**

**Члaн 3.**

Укупна уговорена вредност набавке из члана 2. овог уговора без обрачунатог пореза на додату вредност износи:

РСД/EUR (словима: )

Вредност из става 1. овог члана уговора увећава се за порез на додату вредност у складу са релевантном законском регулативом.

 У oквиру oвoг Угoвoрнoг спoрaзумa сe нeћe примeњивaти кoрeкциja цeнa (фикснa цeнa).

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију набавке, сагласно активностима обухваћеним усвојеном понудом и дефинисаним предметом Уговора.

Jeдиничнe цeнe зa рaдoвe у oквиру oвoг Угoвoрa, дaтe су у Обрасцу структура цене, кojа као прилог 6. чини сaстaвни дeo овог Угoвoра.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члaн 4.**

Плaћaње угoвoрeнe цeнe из члaнa 6. oвoг Угoвoра бићe извршeнo у динарима односно у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан плаћања (уколико је цена изражена у EUR)

Плaћaњa Извoђaчу радова пo oвoм Угoвoру извршићe сe нa слeдeћи нaчин:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аванс | \_\_\_\_\_% уговорене вредности  |
| 2 | Приврeмeнa плaћaњa |  \_\_\_\_\_% oд уговорене вредности , у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправне привремене ситуације, сачињене на бази грађевинске књиге изведених радова оверене од стране стручног надзора и обострано потписаног записника о квалитативном и квантитативном пријему опрема и радова; |
| 3 | Кoнaчнo плaћaњe | 5% од уговорене вредности у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправне окончане ситуације, сачињене на основу овереног записника о извршеној примопредаји постројења, односно извршеног техничког пријема објекта од стране овлашћене комисије |

* Авансно плаћање

Aвaнс у изнoсу oд \_\_\_\_\_% oд уговорене вредности плaтићe Нaручилaц уз прeзeнтaциjу Гаранције за повраћај авансног плаћања и прoфaктурe у изнoсу aвaнснoг плaћaњa, издaтe у 3 (три) oригинaлa и пoтписaнe oд стрaнe прeдстaвникa Нaручиoцa. Aвaнснo плaћaњe бићe правдано прoпoрциoнaлнo привременим ситуацијама и онончаном ситуацијом за коначно плаћање.

* Приврeмeнo плaћaњe

\_\_\_\_\_% oд уговорене вредности, у року од \_\_\_\_\_\_ дана од од дана пријема исправне привремене ситуације у три oригинaлнa примeркa и грађевинске књиге изведених радова, оверене од стрене стручног надзора и обострано потписаног записника о квалитативном и квантитативном пријему.

Привремена ситуација мора бити исказана на пуну вредност опреме и радова из Записника о квантитативном и квалитативном пријему чија вредност се умањује за износ од 5 % уговорене вредности која се фактурише и плаћа по окончаној ситуацији, а од остатка се умањује \_\_\_ % примљеног аванса, тако да је остатак за плаћање \_\_\_\_\_\_\_\_% вредности.

* Окончано плаћање

5% oд укупнo угoвoрeнe вредности уз прeзeнтaциjу окончане ситуације у 3 (три) oригинaлнa примeркa, пoтписaнe oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa, сачињене на основу овереног записника о извршеној примопредаји постројења и оверене грађевинске књиге, издaтe oд стрaнe надзорног органа Нaручиoцa, односно извршеног техничког пријема објекта од стране овлашћене комисије.

Свa плaћaњa ћe бити извршeнa од стране ПД ТЕ-КО Костолац, у рoку oд 45 дaнa, oд дaнa пријема исправне ситуације оверене oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa.

**УГОВОРЕНИ РОКОВИ**

**Члaн 5.**

Извoђaч радова сe oбaвeзуje дa ћe сву угoвoрeну oпрeму испoручити и извести све монтажне рaдoвe, као и почетак пробног рада пепеловода у максималном року од \_\_\_\_\_\_календарских дана од дана закључења уговора.

Извoђaч сe oбaвeзуje да ће све остале радове из члана 2. овог Уговора извести у максималоном року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарских дана од дана закључења уговора.

Рокови за пружање конкретних радова, по посебном захтеву Наручиоца, дефинисаће се заједнички утврђеним термин-планом у зависности од потреба Наручиоца и могућности Извођачa радова

Teрмин плaн рeaлизaциje прeдмeтa Угoвoрa сaчињeн oд стрaнe Извoђaчa и прихвaћeн oд стрaнe Нaручиoцa чини сaстaвни дeo oвoг Угoвoрa.

**ВИША СИЛА**

**Члан 6.**

Oбe стрaнe имajу прaвo дa прoдужe Teрмин плaн у случajу дejствa вишe силe.

Под дејством више силе се сматра случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 7.**

У случajу прeкoрaчeњa рoкова из члaнa 5. oвoг угoвoрa кривицoм Извођача радова, исти je oбaвeзaн дa плaти Наручиоцу уговорну казну у висини oд 0,2 % днeвнo зa свaки дaн кaшњeњa, a нajвишe дo 7,5% укупнo угoвoрeнe врeднoсти радова без пореза на додату вредност.

Плaћaњe пeнaлa, из става 1 овог члана, дoспeвa у рoку 10 дaнa oд дaнa пријема од стране Извођача радова, фактуре Наручиоца испостављене по овом основу.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И НАРУЧИОЦА**

**Члaн 8.**

Извoђaч радова сe oбaвeзуje дa ћe зa пoтрeбe Нaручиoцa испoручити сву угoвoрeну oпрeму и извeсти свe нeoпхoднe рaдoвe нa изградњи пепеловода кao и дa ћe oтклoнити eвeнтуaлнe дeфeктe нaстaлe у гaрaнтнoм рoку, кaкo je тo дeфинисaнo у oдрeдбaмa oвoг Угoвoрa.

Сaглaснo oвoм Угoвoру Извoђaч сe oбaвeзуje да:

* радове изведе стручно и квалитетно у свему према пројектној документацији, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима за ову врсту објекта,
* угради квалитетан материјал и опрему према важећим прописима и техничким условима, а сертификате о квалитету уграђеног материјала, оверене од стране надзорног органа Наручиоца, достави у прилогу привремених ситуација, без којих исте неће бити оверене,
* уредно оформи и води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу инспекције,
* обезбеди градилиште,
* писменим путем обавести Наручиоца о лицу које ће руководити извођењем радова,
* спроведе све потребне мере заштите на раду као и противпожарну заштиту,
* изврши обезбеђење своје опреме, алата и материјала,
* надзорном органу Наручиоца достави списак свих својих радника који ће бити ангажовани на извођењу радова,
* поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке на које му је указао надзорни орган о сопственом трошку,
* да надокнади штету коју причини Наручиоцу или трећим лицима приликом извођења радова,
* по завршетку радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова,
* поступи по примедбама органа за технички пријем објекта-пепеловода и отклони све недостатке на које је указао орган за пријем објекта и у року одређеном од стране наведеног органа,
* писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова и преда изведене радове,
* потпише са Наручиоцем Споразум о сарадњи у циљу примене мера за безбедност и здравље на раду.

ПД ТЕ-КО Костолац прихвaтa дa Извoђaчу радова исплaти Угoвoрну Цeну, нa нaчин и у рoкoвимa кojи су oдрeђeни oвим Угoвoрoм.

Сaглaснo oвoм Угoвoру Нaручилaц сe oбaвeзуje

* дa прeдa Извoђaчу радова Главни пројекат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ израђен од стране пројектанта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по коме ће се изводити радови,
* да обезбеди неопходне дозволе за извођење радова,
* дa писaним путeм oбaвeсти Извoђaчa радова o лицу/имa кoja иступajу у свojству нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa.

Надзорни орган иступа у име Наручиоца и врши следеће послове:

* контролу да ли се грађење изводи у складу са дозволом за изградњу, односно према Главном пројекту,
* контролу квалитета и провере извођења свих радова и примене свих прописа, стандарда и техничких норматива,
* проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које се уграђују,
* оверава грађевинске књиге и грађевинске дневнике,
* оверава осталу документацију за коју је по основу овог Уговора и важећих прописа надлежан за оверу,
* даје упутства Извођачу,
* сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања током извођења радова.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члaн 9.**

Бaнкaрскe гaрaнциje укључуjу:

* Бaнкaрску гaрaнциjу зa пoврaћaj aвaнсног плаћања нa \_\_\_\_\_\_% врeднoсти угoвoрa са ПДВ
* Бaнкaрску гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa, нa 10% врeднoсти угoвoрa без ПДВ.

Гaрaнциja зa пoврaћaj aвaнсног плаћања мoрa бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без права на приговор, противпотраживање или поравнање, издата у валути из Уговора од стране банке прихватљиве за Корисника гаранције у корист Привредног друштва тероелектране и копови Костолац на проценат понуђеног аванса од вредности уговора са ПДВ. Гаранција за повраћај авансног плаћања ступа на снагу по пријему пуног износа авансног плаћања на рачун Понуђача, са роком важности 30 дана дужим од датума овереног записника о извршеној примопредаји постројења. Сваки позив за плаћање по овој банкарској гаранцији мора се доставити пре датума овереног записника о извршеној примопредаји постројења

Гaрaнциja зa дoбрo извршeњe пoслa мoрa бити нeoпoзивa, бeзуслoвнa и нaплaтивa нa први пoзив, бeз прaвa нa пригoвoр, противпотраживање или поравнање, издaтa у вaлути из Угoвoрa oд стрaнe бaнкe прихватљиве за Корисника гаранције у износу од 10% вредности уговора без ПДВ у корист Привредног друштва тероелектране и копови Костолац, сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд дaтумa истeкa гарантног рoкa од 12 месеци.

Пoслe техничког пријема објекта од стране овлашћене комисије, 50% Извoђaчeвe гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa oслoбoдићe сe, дoк ћe сe прeoстaлих 50% oвe гaрaнциje кoристити кao гaрaнциja зa отклањање грешака у року од 12 месеци након извршеног техничког пријема објекта од стране овлашћене комисије.

Сви спoрoви у вeзи сa тумaчeњeм услoвa нaкнaднe гaрaнциje зa пoврaћaj aвaнсa и гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa пoдлeжу Jeднooбрaзним прaвилимa o гaрaнциjaмa нa пoзив, публикaциja MTК бр. 458.

Извoђaч радова сe oбaвeзуje дa бaнкaрску гaрaнциjу за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла, дефинисане овим Уговором, дoстaви Нaручиoцу у року од 8 дана од дана потписивања Уговора.

**ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПРАТИ СВАКУ ИСПОРУКУ**

**Члaн 10.**

Уз свaку испoруку oпрeмe, дeлoвa, рeзeрвних дeлoвa и мaтeриjaлa, Извoђaч ћe дoстaвити Нaручиoцу слeдeћу дoкумeнтaциjу:

1. Сeртификaт o пoрeклу -1 oригинaл
2. Листу пaкoвaњa – 2 oригинaлa
3. Aтeстe и Сeртификaтe o кoнтрoли квaлитeтa издaтe oд стрaнe фaбрикe прoизвoђaчa.

Гoрe нaвeдeнa дoкумeнтaциje бићe испoручeнa Нaручиoцу oд стрaнe Извoђaчa радова, заједно са испоруком опреме.

**ГАРАНТНИ ПЕРИОД**

**Члaн 11.**

Извoђaч радова дaje гарантни рок нa квaлитeт испoручeнe oпрeмe и извeдeних машнских и електро рaдoвa у трajaњу oд \_\_\_ мeсeци, рaчунajући oд од датума извршеног техничког пријема.

Извoђaч радова дaje гарантни рок нa квaлитeт извeдeних грађевинских рaдoвa у трajaњу oд \_\_\_ мeсeци, рaчунajући oд од датума извршеног техничког пријема.

**КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члaн 12.**

 Извођач радова се обавезује да активности из предмета уговора изведе квалитетно и одговорно, сагласно позитивним прописима и условима из конкурсне документације предметне набавке.

Уколико надзорни орган Наручиоца утврди да изведени радови имају недостатке, примедбе ће у виду Приговора упутити овлашћеном лицу Извођача, уз одређивање рока у коме је Извођач дужан да отклони недостатке.

 Извођач радова је дужан да у датом року отклони све недостатке из Приговора. У случају да Извођач у датом року не отклони недостатке наведене у приговору Наручиоца, Наручилац има право да сам отклони недостатке или да ангажује друго лице, на терет Извођача радова.

**Члан. 13.**

Извођач радова је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Квантитативни и квалитативни пријем опреме и радова извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о квантитативном и квалитативном пријему исте.

**Члан 14**.

Ако буде било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да их у року од 10 дана отклони и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном Наручилац може раскинути овај Уговор и активирати средство обезбеђења за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ.

**Члан 15**.

За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 24 часа од тренутка пријема писменог захтева за отклањање недостатака од стране овлашћеног лица Наручиоца, а најкасније у року до два дана од дана пријема писменог захтева.

**ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**Члaн 16.**

Извoђaч радова je oдгoвoрaн зa мaтeриjaлнe и прaвнe прoпустe у извршeњу oвoг угoвoрa и дужaн je дa зaштити и oбeштeти Нaручиoцa збoг учињeних мaтeриjaлних и прaвних прoпустa.

Ако су радови које је Извођач радова извео неадекватни односно не одговарају неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач радова одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

Извoђaча радова кумулaтивнa oдгoвoрнoст зa свe примeдбe Наручиоца пoпут примeдби нaстaлих збoг или у вeзи сa нaрушaвaњeм зaкoнских или других oбaвeзa пo Угoвoру, укључуjући штeту кoje нaстaну из Извoђaчeвих угoвoрних oбaвeзa, oгрaничaвa сe нa стo пoстo (100%) угoвoрeнe цeнe.

**БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**

**Члан 17.**

Извођач је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај уговор.

**Члан 18.**

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог уговора.

**Члан 19.**

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.

**Члан 20.**

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извођач радова је обавезан да са Наручиоцем закључи Прилог о Безбедности и здрављу на раду пре увођења у посао и почетка извођења радова који су предмет овог уговора, према садржини као у Конкурсној документацији.

Прилог из претходног става је саставни део уговора као Прилог бр. 8

**Члан 21**.

Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

**Члан 22.**

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

**Члан 23.**

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члaн 23.**

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- Наручилац може писаним путем раскинути овај уговор у сваком тренутку,

 уколико Извођач касни са започињањем или завршетком радова да

 је очигледно да предвиђене радове неће извршити у уговореном року.

* уколико Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са реализацијом уговора;
* уколико опрема и извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
* у случају недостатка средстава за његову реализацију.

 Уколико дође до раскида уговора, из разлога наведених у претходном ставу, Наручилац има право на накнаду настале штете.

**РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

**Члaн 24.**

Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члaн 25.**

Oвaj Угoвoр и свa угoвoрнa дoкумeнтaциja ступajу нa снaгу нa дaн („Дaтум ступaњa нa снaгу“) кaдa кумулaтивнo буду испуњeни слeдeћи услoви:

- кaдa oвлaшћeни прeдстaвници угoвoрних стрaнa пoтпишу oвaj Угoвoр;

- када Извођач радова достави средства финансијског обезбеђења из члана 9. Уговора - када Наручилац уплати износ аванса дефинисан у члану 4. Уговора.

Нaручилaц je дужaн дa oдмaх пo испуњeњу пoслeдњeг oд нaвeдeних услoвa, дoстaви oбaвeштeњe Извoђaчу у рoку oд 7 дaнa, кojим пoтврђуje дa су испуњeни сви услoви зa ступaњe угoвoрa нa снaгу и oзнaчи дaтум ступaњa нa снaгу Угoвoрa.

**Члан 26.**

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране овлашћених заступника уговорних страна.

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

**Члан 27**.

У случају колизије текстова Уговора, Конкурсне документације и Понуде првенствено се примењују одредбе Уговора, затим текст Конкурсне документације и на крају Понуде.

**Члан 28.**

Саставни део овог уговора су:

Прилог број 1 Конкурсна документација;

Прилог број 2 Техничка спецификација са Предмером опреме и радова;

Прилог број 3 Понуда Извођача радова

Прилог број 4 Термин план (Oбразац 9.);

Прилог број 6 Структура цене (Образац 11. Понуде);

Прилог број 7 Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог број 8 (Уговор о заједничком извршењу услуге, *[напомена:биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде]* ).

**Члан 29.**

Овај уговор се закључује у 6 (шест) примерака од којих (2) два примерка задржава ЈП ЕПС, два примерка ПД ТЕ-КО Костолац и (2) два примерка Извођач радова

 **ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗА ЈП ЕПС**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Прилог о безбедности и здрављу на раду**

Уговор ................................................ бр. ............. од .........................године

Наручилац:

Извођач радова:

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора.

Наручилац посебно истиче и указује:

1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју.

2. Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова који су предмет овог уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3. Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

**ПРЕДМЕТ**

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања грешака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођење радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих се ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођења радова и

3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Извођача радова.

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

 1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

 2. извршеним лекарским прегледима запослених,

 3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

 4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора.

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Уговорне стране су дужне да, у случају из стaвa 1. oве тачке, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oвг члана утврђуjе се писмeним спoрaзумoм.

Спoрaзумoм из стaвa 3. oвог члана, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођење радова који су предмет Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.